Załącznik nr 2c do SWZ/2 do umowy

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych |
| 2. | Ilość | 2 |
| 3. | CPV | 75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Tak |
| 6. | Oferty równoważne | Nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych i ochronnych na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów – Grupa Zabezpieczenia (GZ): Świętoszów.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2025 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż. usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym w GZ Świętoszów  – mineralizacja 35,09 ha pasów ppoż. wokół obiektów szkoleniowych Garnizonu Świętoszów w dwóch etapach:

- 1 etap – do 30.04.2025r.

- 2 etap –  od 01.10.2025 do 31.10.2025r.

Dodatkowo wykonawca ma zadanie usunięcia samosiejek i zakrzaczeń między pasem przeciwpożarowym a drogą dojazdową.

- Przystąpienie do kolejnych etapów mineralizacji następuje po wykonaniu i protokolarnym odebraniu etapów poprzedzających. Za powierzchnię zmineralizowaną uważa się powierzchnię z wierzchnią warstwą mineralną bez zakrzaczeń, samosiewów, suchych traw, wrzosu oraz pozostałości suchych gałęzi, martwych drzew, korzeni itp..

- Każdorazowo chęć wejścia na teren administrowany przez 43 WOG Świętoszów w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem 
GZ Świętoszów.

- Odbiory usług realizowane będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru po zakończeniu poszczególnych etapów prac.

- Wyszczególniony wyżej zakres prac Wykonawca wykona na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni przeznaczonej do mineralizacji.

- W szczególnych przypadkach, gdy Wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niewykonalne z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru prac w zmniejszonym zakresie. Wykonawcy należy się wówczas zapłata za faktycznie wykonaną część zamówienia. Zamawiający nie naliczy w takich przypadkach kar umownych.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie mineralizacji pasów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.