numer postępowania: P 2/2024

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią SWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Świdnica, lipiec 2024 r.

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA	3

II.	ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	3

III.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	3

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

V.	INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH	7

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	7

VII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	7

VIII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	9

IX.	WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH	10

X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW	11

XI.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)	12

XII.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ	12

XIII.	UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ	14

XIV.	WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	15

XV.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	15

XVI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	15

XVII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY	16

XVIII.	SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT	20

XIX.	TERMIN OTWARCIA OFERT	20

XX.	SPOSÓB OBLICZANIA CENY	20

XXI.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	21

XXII.	ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	22

XXIII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	22

XXIV.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY	23

XXV.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	23

XXVI.	OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ	23

XXVII.	ZAŁĄCZNIKI DO SWZ	24

### NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

ul. Głowackiego 39A

58-100 Świdnica

tel. 74 852 55 32, 74 856 90 22

adres strony internetowej: www.tbs-swidnica.eu

adres poczty elektronicznej: kontakt@tbs-swidnica.eu

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/956205

### ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 
I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej OpenNexus dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/956205

- Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć Platformę zakupową OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/956205

- Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: Platforma zakupowa OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/956205

### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej „ustawą PZP”.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

- W zakresie nieuregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 pkt 1 ustawy PZP).

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający wskazuje powody niedokonania podziału zamówienia na części - zamówienie jest niepodzielne na części i tworzy nierozerwalną całość ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

- Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej i sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na stronie internetowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 442 ustawy PZP).

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 20 ust. 2 ustawy PZP).

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W sytuacji, gdy podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty będą zawierały informacje o kwotach w walutach obcych, zostaną one przeliczone na PLN na podstawie kursu z dnia wystawienia dokumentu.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W związku z faktem, że przedmiotem zamówienia są usługi projektowe, wykonywane przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP. W związku z powyższym oraz w celu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, zwłaszcza w przypadku małych Wykonawców, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy PZP.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu 3 trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)” w zakresie:

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiary.

- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi zostać skoordynowana z odrębnym opracowaniem - projektem zaopatrywania obiektów w źródło ciepła (zleconym osobno przez Zamawiającego), tj.:

- wentylacja mechaniczna wyciągowa z kompensacją przez nawiewniki okienne,

- instalacja dystrybucji i górnego źródła ciepła (maty kapilarne lub podłogówka),

- maszynownia i dolne źródło pompy ciepła.

- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia stanowi uzupełnienie projektu budowlanego (PZT+PAB), którym dysponuje Zamawiający i na który Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenia na budowę nr 512/2024 w dniu 05.06.2024 r., tak więc musi stanowić spójną całość z posiadanymi opracowaniami.

- Parametry obiektów wg PAB-u:

| budynek | kubatura | pow. użytkowa | ilość mieszkań |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 397,00 | 2 453,75 | 24,00 |
| B | 1 960,00 | 333,63 | 5,00 |
| C | 3 723,00 | 963,55 | 8,00 |
| razem: | 16 080,00 | 3 750,93 | 37,00 |

- Dokumentacja musi zapewnić wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie przekraczającą 52 kWh/(m2 x rok), w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia, wyrażoną i obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 101).”

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- uzyskanie dodatkowych niezbędnych dokumentów i opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia - koszty wymienionych dokumentów i decyzji pokryje Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uzgodnienia z rzeczoznawcą ochrony pożarowej - koszty tych uzgodnień pokryje Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać (w razie wymagalności) ekspertyzę p.poż. z rzeczoznawcą ochrony pożarowej, operat środowiskowy, operat do decyzji wodno-prawnej, analizę ruchu - koszty tych opracowań i decyzji pokryje Zamawiający.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

  - projekt techniczny:

    - 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

    - 2 egzemplarze płyt DVD/CD (w formacie pdf, .tif, .doc, .xls, .dwg - do obróbki z możliwością kopiowania),

  - projekt wykonawczy:

    - 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

    - 2 egzemplarze płyt DVD/CD (w formacie pdf, .tif, .doc, .xls, .dwg - do obróbki z możliwością kopiowania),

  - kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót (KI oraz przedmiar w osobnych plikach) oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (z podziałem na branże):

    - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

    - 1 egzemplarze płyt DVD/CD (w formacie pdf, .tif, .doc, .xls, .ath - do obróbki z możliwością kopiowania).

- Dokumentację projektową należy zapisać w formie edytowalnej *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg, a także w formacie *.pdf. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna dokumentacji projektowej musi być tożsama z formą cyfrową. Części opisowe projektu zostaną sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów i zapisane w formacie kompatybilnym z MS Word, natomiast przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie zostaną zapisane w formacie komputerowego arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w szczególności z przyjętymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), umożliwiającymi zrealizowanie inwestycji zgodnie z zasadami ekonomii projektowania, współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i ich odpowiednikami europejskimi, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych.

- Przedłożona dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich specjalnościach wchodzących w jej skład.

- Wykonawca na koniec prac przedłoży pisemne oświadczenie, że rozwiązania projektowe są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, a także oświadczenie, że dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Do pozostałych obowiązków Wykonawcy należy:

  - sporządzenie innych dokumentów i opracowań, jeżeli są niezbędne dla kompletności i poprawności dokumentacji w świetle odrębnych przepisów,

  - uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt pozostałych niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - przekazanie autorskiego prawa majątkowego do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w zakresie:

    - prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników utworu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,

    - prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci cyfrowego zapisu utworu, zarówno poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (płyta CD, DVD, pendrive czy wprowadzenie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnienie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział  w przekazie internetowym),

    - prawa do rozpowszechniania dokumentacji projektowej zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

    - prawa obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu, jak i jego cyfrowej postaci.

  - udzielenie Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania z utworu, w szczególności do dokonania przeróbek i adaptacji, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego,

  - opisanie przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych,

  - przedstawianie postępów prac projektowych Zamawiającemu w jego siedzibie nie rzadziej niż raz w tygodniu. Wykonawca ustali z osobą wskazaną przez Zamawiającego termin spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie projektowym,

  - przekazywanie Zamawiającemu opracowanych rozwiązań projektowych nie rzadziej niż raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wzorem umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ,

  - przestrzeganie zapisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych           (Dz. U. 2019 r. poz. 1781),

  - w przypadku ogłoszenia postępowania na roboty budowlane, całości lub części zakresu projektu, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców robót budowlanych dot. rozwiązań projektowych. Odpowiedzi należy udzielić do dwóch dni roboczych od dnia ich przesłania przez Zamawiającego drogą elektroniczną,

  - w przypadku ogłoszenia postępowania na roboty budowlane, całości lub części zakresu projektu, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy licząc od daty opracowania kosztorysów inwestorskich, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest także do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji.

- Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego.

- Zamawiający wymaga 36-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Terminy rękojmi i gwarancji liczone są od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

### INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych.

### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: do 15 tygodni od podpisania umowy.

### PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023, poz. 2048 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2023, poz. 826 z późn. zm.)

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 1745 z późn. zm.),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 ustawy PZP.

- Ponadto Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) (zwaną dalej „specustawą”) wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia:

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „specustawy”,

    - Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „specustawy”,

    - wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 „specustawy”.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania,

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,

    - uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

    - zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

- projektantem w specjalności architektonicznej - projektant wiodący - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- projektantem branży instalacyjnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w zakresie instalacji wentylacji dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- projektantem branży elektroenergetycznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- każdy z projektantów wskazanych powyżej musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- każdy z projektantów wskazanych powyżej musi posiadać wykształcenie wyższe.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w zakresie branż.

- Oceniając zdolność zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realilizację zamówienia.

### WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

  - Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

W aktualnym stanie prawnym polisa OC winna być opłacona. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, dla której składka płatna jest w ratach, za prawidłowy dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu należy uznać polisę opłaconą w takim zakresie, by zapewniała ochronę ubezpieczeniową w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert.

Jednocześnie jest także możliwa sytuacja, że Strony umówiły się inaczej i odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa pomimo nieuiszczenia kolejnej składki ubezpieczeniowej, musi to jednak jasno wynikać z przedstawionych dokumentów.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 2.

  - Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

  - Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie/ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków.

  - Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

### POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

            - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

            - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

            - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

            - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,

    - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,

    - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

            - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

            - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

            - Jeżeli zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

            - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

            - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 3a do SWZ i 4a do SWZ).

            - Oświadczenia, o których mowa w ust. 9 muszą mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

### INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, każdy z Wykonawców oferty wspólnej przedstawia oświadczenie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykazuje/ą spełnianie warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SWZ i 4 do SWZ).

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający, zgodnie z art. 59 ustawy PZP, zażąda kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy,

- Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

### INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej Platformy zakupowej OpenNexus (dalej „Platforma”) pod adresem platformazakupowa.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy PZP.

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych,

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy PZP,

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy,

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy PZP.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z  OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

### UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

            - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

            - Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

            - W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

            - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

            - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

            - Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia treści SWZ.

### WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami są:

- Marek Zawisza		- prezes Zarządu,

- Zyta Przybylska	- gł. specj.ds. inwestycji

- Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w SWZ.

### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28-08-2024 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 4, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.

### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w PKO/BP Oddział w Świdnicy nr rachunku 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924 z dopiskiem na przelewie z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr P-2/2024”.

- Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego postępowania dotyczy wpłata.

- Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

    - kwotę gwarancji,

    - termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",

    - odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy PZP,

    - nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,

    - sposób przesłania żądania zapłaty - forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przesłane wezwanie żądania zapłaty,

    - termin na dostarczenie żądania zapłaty - bieg terminu nie może rozpoczynać się w okresie ważności wadium.

- Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej oraz dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.

### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Oferta powinna być:

  - złożona z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ - jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z własnych wzorów, powinny być one sporządzone zgodnie z wzorami Zamawiającego, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy,

  - złożona w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej - w przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski,

  - czytelna,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub wniosek za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku. Z uwagi na fakt, że oferta lub wniosek Wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 pkt 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Ofertę składa się na Formularzu oferty, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

- Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ i Załączniku nr 4 do SWZ.

- Oświadczenia, o których mowa w ust. 12, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 12, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 12, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu (Załącznik nr 3a do SWZ) oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik 4a do SWZ).

- Ponadto Wykonawca musi do oferty dołączyć:

  - zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdz. X SWZ, o ile dotyczy,

  - oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 4 SWZ, o ile dotyczy,

  - oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom (Załącznik nr 2 do SWZ), o ile dotyczy,

  - oryginał gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium (jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu),

  - pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,

  - pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej ,,dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania'', zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej ,,upoważnionymi podmiotami'', jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 20, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP- odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 23, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- pełnomocnictwa - mocodawca.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej, o których mowa w ust. 20 i ust. 23, może dokonać również notariusz.

### SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

            - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/956205 w terminie do dnia 30-07-2024 r. do godz. 09:00.

            - Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

            - Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

            - Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy PZP, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie lub postaci elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

            - Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

            - Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

### TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 30-07-2024 r. o godz. 10:00.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.

- Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

### SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.

- Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost SWZ, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, to jest na przykład: koszty przyjazdów i koszty pobytu na placu budowy, koszty diet, noclegów, ubezpieczenia.

- Cena podana na Formularzu oferty jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i  wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej brutto jedynie w sytuacjach wymienionych w §15 umowy.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że art. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16),

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że art. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Jeżeli w okresie pomiędzy terminem złożenia ofert, a datą końcowego odbioru zostaną wprowadzone przez władzę ustawodawczą nowe podatki lub nastąpi zmiana podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający dostosuje cenę umowną. Przez dostosowanie ceny umownej rozumie się jej korektę o kwotę wynikającą z różnicy wysokości podatków dla wynagrodzenia, które będzie należne Wykonawcy za wykonanie umowy po dniu wprowadzenia zmian podatków.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - cena ofertowa brutto (C) - 60%,

  - doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego (D) - 40%.

- Oferty będą oceniane w systemie punktowym w każdym kryterium. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Nazwa kryterium | Waga [%] | Maksymalna liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena ofertowa brutto (C) | 60% | 60 | C=x 60 pkt |
| Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego (D) | 40% | 40 | - doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej -projektanta wiodącego, opisane w Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.4. SWZ - 0 pkt, - doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego - wykonanie jednej (1) dokumentacji projektowej, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego - 20 pkt, - doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego - wykonanie dwóch (2) dokumentacji projektowych, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego - 40 pkt. UWAGA! Aby uzyskać punkty w przedmiotowym kryterium, Wykonawca musi wykazać się realizacjami (dokumentacjami) wskazanego projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego innymi niż ta, która zostanie przedstawiona na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.4. SWZ). |
| RAZEM | 100% | 100 |  |

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + D

gdzie:

L	- całkowita liczba punktów

C	- punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”

D	- punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego”

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

### ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

### PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

    - Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

    - Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

    - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, zgodnie z §15 umowy.

### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

### OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ARTYKUŁU 13 RODO W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marek Zawisza, prezes Zarządu Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- inspektorem ochrony danych osobowych w ŚTBS sp. z o.o. jest Mateusz Szenbek kontakt: e-mail: ksiegowosc@bodo24.pl, telefon 513 850 227,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu 3 trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

### ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

| Lp. | Numer załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 do SWZ | Formularz oferty |
| 2 | Załącznik nr 2 do SWZ | Oświadczenie o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom |
| 3 | Załącznik nr 3 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP |
| 4 | Załącznik nr 3a do SWZ | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP |
| 5 | Załącznik nr 4 do SWZ | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP |
| 6 | Załącznik nr 4a do SWZ | Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP |
| 7 | Załącznik nr 5 do SWZ | Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 118 ustawy PZP |
| 10 | Załącznik nr 6 do SWZ | Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego |
| 11 | Załącznik nr 7 do SWZ | Wzór umowy |
| 12 | Załącznik nr 8 do SWZ | Dokumentacja projektowa |

PREZES ZARZĄDU

Świdnickiego TBS sp. z o.o.

Marek Zawisza

WICEPREZES ZARZĄDU

Świdnickiego TBS sp. z o.o.

Tomasz Chojnowski

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY

| 1. | Pełna nazwa:.......................................................................... Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... tel.: ....................... fax: .................... e-mail ........................... NIP .................. REGON ....................................................... |
| --- | --- |
| 2. | Pełna nazwa:......................................................................... Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... tel.: ....................... fax: .................... e-mail ........................... NIP .................. REGON ....................................................... |

Oświadczam, że jestem:

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobową działalność gospodarczą

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

- inny rodzaj

Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 16 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

Nawiązując do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej 
w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w łącznej cenie ryczałtowej wynoszącej:

netto: ……………………….. zł

(słownie: ……………………….…………………………………………………………zł)

podatek VAT 23%: ……………………….. zł

(słownie: ……………………….…………………………………………………………zł)

brutto: ……………………… zł

(słownie: ……………………….…………………………………………………………zł)

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Rozdz. VI SWZ.

- Oświadczamy, że w realizacji przedmiotu zamówienia będą brały następujące osoby, których doświadczenie jest punktowane w kryterium oceny ofert „Doświadczenie projektanta 
w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego”:

…………………………………………………..…

(imię i nazwisko)

wykształcenie …………………………………..

uprawnienia (rodzaj) ……………………………………… nr ………….. z dnia ……………….

numer zaświadczenia IARP ………………………….

| Lp. | Nazwa projektu | Data wykonania projektu | Nazwa podmiotu, dla którego wykonano projekt | Pełniona funkcja w projekcie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

UWAGA!

Aby uzyskać punkty w przedmiotowym kryterium, Wykonawca musi wykazać się realizacjami (dokumentacjami) wskazanego projektanta w specjalności architektonicznej - projektanta wiodącego innymi niż ta, która zostanie przedstawiona na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.4. SWZ).

- Przystępując do zamówienia publicznego oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami zamówienia, w tym ze Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz z wzorem umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury, stanowiące integralną część SWZ.

- Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na:

rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium,

wskazany rachunek bankowy: .........................................................................................

(podać nazwę banku oraz nr konta)

- Oświadczamy, że złożona oferta:

nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy PZP, że:

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie pliku zawierającego tajemnicę przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

……………………………………………...…………………………….………………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu.

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

| Nazwa Wykonawcy | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy
(działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

Oświadczam, że następujące prace zamierzam zlecić podwykonawcom.

| Lp. | Nazwa podwykonawcy | Zakres usług do wykonania - udział procentowy |
| --- | --- | --- |

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCY SKŁADAJĄCEGO OFERTĘ WSPÓLNĄ
o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

| Nazwa Wykonawcy | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy
(działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VII SWZ, zgodnie z którymi wyklucza się Wykonawcę:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023, poz. 2048 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2023, poz. 826 z późn. zm.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 745 z późn. zm.)

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497),

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023, poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497),

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120  z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 3a do SWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
o braku podstaw do wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres podmiotu udostępniającego zasoby | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VII SWZ, zgodnie z którymi wyklucza się podmiot:

- będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2023, poz. 2048 z późn. zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych(Dz. U. 2023, poz. 826 z późn. zm.),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2021, poz. 745 z późn. zm.)

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1,

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności,

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie,

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497),

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(Dz. U. z 2023, poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497),

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości(Dz. U. z 2023 r. poz. 120  z późn. zm.)  jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP

| Nazwa Wykonawcy | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:

- projektantem w specjalności architektonicznej - projektant wiodący - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży architektonicznej dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- projektantem branży instalacyjnej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w zakresie instalacji wentylacji dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- projektantem branży elektroenergetycznej - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała co najmniej jedną (1) dokumentację projektową, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego budynku wielorodzinnego,

- każdy z projektantów wskazanych powyżej musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- każdy z projektantów wskazanych powyżej musi posiadać wykształcenie wyższe.

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotów:

……………………………………………………………..………………………………….……….

………………………………………………………………………..……………………….……….

W następującym zakresie:

……………………………………………………………………..………………………….……….

……………………………………………………………………..………………………….……….

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4a do SWZ

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres podmiotu udostępniającego zasoby | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot, udostępniający Wykonawcy zasoby w postaci:

- …………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………..……………………………

- …………………………………………………………………………..………………………

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 5 do SWZ

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z ART. 118 USTAWY PZP

| Nazwa podmiotu udostępniającego zasoby | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres podmiotu udostępniającego zasoby | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

Oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………….…..……………….

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

- zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- charakter stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

| Nazwa Wykonawcy | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy | ...................................................................... |

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)”

| Lp. | Stanowisko (zakres wykonywanych czynności) | Imię i nazwisko | Wykształcenie i doświadczenie w miesiącach/ latach | Kwalifikacje (uprawnienia) nr decyzji, data wydania decyzji, zaświadczenie IARP, zaświadczenie PIIB | Wykonane projekty | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | projektant branży architektonicznej |  |  | uprawnienia nr …………………… z dnia ……………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej zaświadczenie IARP …………………… |  |  |
| 2 | projektant branży konstrukcyjno - budowlanej |  |  | uprawnienia nr …………………… z dnia ……………………………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zaświadczenie PIIB ……………………… |  |  |
| 3 | projektant branży instalacyjnej |  |  | uprawnienia nr …………………… z dnia ………………...…………… do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zaświadczenie PIIB ……………………… |  |  |
| 4 | projektant branży elektroenergetycznej |  |  | uprawnienia nr…………………… z dnia ……………………………… do projektowania do projektowania bez ograniczenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr członkowski Izby ……………… |  |  |

| miejscowość, data |  | pieczęć i podpis upoważnionych przedstawicieli firmy |
| --- | --- | --- |

UWAGA! Dokument składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego

Załącznik nr 7 do SWZ

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ......................... 2024 roku

pomiędzy:

Świdnickim Towarzystwem  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A, NIP: 884 21 21 139, REGON 890630878, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081668, o kapitale zakładowym 70 625 000 zł, reprezentowaną przez:

1. Marka Zawiszę - prezesa Zarządu,

2. Tomasza Chojnowskiego – wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

z siedzibą: …………………………………………………….

NIP: …………………………………………………………….

REGON ………………………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania nr ………………………………… o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

§2

- Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka budynków i budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zygmuntowskiej w Świdnicy (działki gruntu nr 2666, 2667, 2671, 2673, 2674, 2678, 2679)” w zakresie:

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- STWiOR, kosztorys inwestorski, przedmiary.

- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi zostać skoordynowana z odrębnym opracowaniem - projektem zaopatrywania obiektów w źródło ciepła (zleconym osobno przez Zamawiającego), tj.:

- wentylacja mechaniczna wyciągowa z kompensacją przez nawiewniki okienne,

- instalacja dystrybucji i górnego źródła ciepła (maty kapilarne lub podłogówka),

- maszynownia i dolne źródło pompy ciepła;

- Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia stanowi uzupełnienie projektu budowlanego (PZT+PAB), którym dysponuje Zamawiający i na który Zamawiający uzyskał decyzję pozwolenia na budowę nr 512/2024 w dniu 05.06.2024 r., tak więc musi stanowić spójną całość z posiadanymi opracowaniami.

- Parametry obiektów wg PAB-u:

| budynek | kubatura | powierzchnia użytkowa | ilość mieszkań |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 397,00 | 2 453,75 | 24,00 |
| B | 1 960,00 | 333,63 | 5,00 |
| C | 3 723,00 | 963,55 | 8,00 |
| razem | 16 080,00 | 3 750,93 | 37,00 |

- Dokumentacja musi zapewnić wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie przekraczającą 52 kWh/(m2 x rok), w budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia, wyrażoną i obliczoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 101).”

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:

- uzyskanie dodatkowych niezbędnych dokumentów i opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia - koszty wymienionych dokumentów i decyzji pokryje Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać uzgodnienia z rzeczoznawcą ochrony pożarowej - koszty tych uzgodnień pokryje Wykonawca,

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać (w razie wymagalności) ekspertyzę p.poż. z rzeczoznawcą ochrony pożarowej, operat środowiskowy, operat do decyzji wodno-prawnej, analizę ruchu -  koszty wymienionych opracowań i decyzji pokryje Zamawiający.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

  - projektu technicznego:

    - 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

    - 2 egzemplarze płyt DVD/CD (w formacie pdf, .tif, .doc, .xls, .dwg - do obróbki z możliwością kopiowania),

  - projektu wykonawczego:

    - 3 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

    - 2 egzemplarze płyt DVD/CD (w formacie pdf, .tif, .doc, .xls, .dwg - do obróbki z możliwością kopiowania),

  - kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót (KI oraz przedmiar w osobnych plikach) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (z podziałem na branże):

    - 2 egzemplarze w formie oprawionych teczek,

    - 1 egzemplarze płyt DVD/CD (w formacie pdf, .tif, .doc, .xls, .ath - do obróbki z możliwością kopiowania).

- Dokumentację projektową należy zapisać w formie edytowalnej *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg, a także w formacie *.pdf. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz nie powinna przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna dokumentacji projektowej musi być tożsama z formą cyfrową. Części opisowe projektu zostaną sporządzone za pomocą komputerowego edytora tekstów i zapisane w formacie kompatybilnym z MS Word, natomiast przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie zostaną zapisane w formacie komputerowego arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w szczególności z przyjętymi przez Zamawiającego wytycznymi oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), umożliwiającymi zrealizowanie inwestycji zgodnie z zasadami ekonomii projektowania, współczesnej wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i ich odpowiednikami europejskimi, lokalnymi uwarunkowaniami dla lokalizacji inwestycji oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac projektowych.

- Przedłożona dokumentacja musi być spójna i skoordynowana we wszystkich specjalnościach wchodzących w jej skład.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy wynoszące:

netto: ………………………zł
(słownie: …………………………………………………………………….….. zł),

podatek VAT 23%, tj. ……..……… zł,
(słownie: …………………………………………………………………….….. zł),

brutto: ………………...…... zł
(słownie: …………………………………………………………………….….. zł).

- Faktury za dokumentację projektową będą wystawione na Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o. , ul. Głowackiego 39a, 58-100 Świdnica, Regon: 890630878, NIP: 884-21-21-139.

- Wykonawca wystawi faktury za dokończony i odebrany protokolarnie przez Zamawiającego komplet dokumentacji, o której mowa w §2.

- Zamawiający ureguluje należne wynagrodzenie przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, zapłata zostanie dokonana następnego dnia roboczego.

- Jeżeli faktury nie zostaną zapłacone w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w dniu ich wymagalności.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być bez zgody Zamawiającego przedmiotem cesji na rzecz innych osób.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług - bez sporządzania aneksu do umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

§4

- Dokumentacja projektowa w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) jest utworem i jako taki jest chroniony prawem autorskim.

- W zamian za wypłacone wynagrodzenie - w kwocie ustalonej w §3 ust. 1 umowy - Wykonawca przenosi na Zamawiającego w imieniu własnym, a także w imieniu podwykonawców, którzy współtworzyli dokumentację projektową, działając na jego zlecenie - całokształt autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, a także do każdej jej części w zakresie wykorzystania do jednorazowej realizacji inwestycji, zgodnie z ust. 4.

- Oryginały dokumentów, rysunków i szkiców przygotowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji dokumentacji projektowej pozostają jego własnością niezależnie od tego, czy projekt został zrealizowany, czy nie. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu kopie dokumentacji projektowej w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, w terminie umożliwiającym wykonanie inwestycji zgodnie z harmonogramem.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy obejmuje następujące pola eksploatacji:

    - prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników utworu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego,

    - prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci cyfrowego zapisu utworu, zarówno poprzez umieszczanie utworu jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (płyta CD, DVD, pendrive czy wprowadzenie do pamięci komputera), jak również poprzez udostępnienie utworu jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie utworu na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń biorących udział w przekazie internetowym),

    - prawa do rozpowszechniania dokumentacji projektowej zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

    - prawa obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników utworu, jak i jego cyfrowej postaci.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody (zezwolenia) i przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do udzielania zgód (zezwoleń) na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do utworów stworzonych na podstawie dokumentacji projektowej, w szczególności do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, jej przeróbek i adaptacji, bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

- Z zastrzeżeniem treści ust. 3, Zamawiający nie ma prawa bez pisemnej zgody Wykonawcy i zapłaty uzgodnionego przez Strony wynagrodzenia wykorzystać dokumentacji projektowej do realizacji innej niż określona umową inwestycja.

- W celu należytej realizacji umowy, Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w ust. 2 i 4 do dokumentacji projektowej. Strony zgodnie ustalają, iż odstąpienie od umowy nie wpływa na skuteczność przeniesienia majątkowych praw autorskich do odebranej części dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie umowy jak i na możliwości wykorzystania tej dokumentacji dla potrzeb dokończenia realizacji inwestycji.

§5

- Wykonawca zobowiązany jest spełniać kryteria, wytyczne i wymogi Zamawiającego zapisane w SWZ, umowie oraz pozostałe uzgodnienia poczynione przez pełnomocnych przedstawicieli stron.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przedłożenia dokumentacji projektowej, która będzie spójna i skoordynowana we wszystkich specjalnościach wchodzących w jej skład,

  - przedłożenia pisemnego oświadczenia, na końcu prac, że rozwiązania projektowe są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym, a także oświadczenia, że dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,

  - sporządzenia innych dokumentów i opracowań, jeżeli są niezbędne dla kompletności i poprawności dokumentacji w świetle odrębnych przepisów,

  - uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt pozostałych niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

  - opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów i urządzeń. W przypadku, gdy zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych,

  - przedstawiania postępów prac projektowych Zamawiającemu w siedzibie nie rzadziej niż raz w tygodniu. Wykonawca ustali z osobą wskazaną przez Zamawiającego termin spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag do proponowanych rozwiązań na każdym etapie projektowym,

  - przekazywania Zamawiającemu opracowanych rozwiązań projektowych nie rzadziej niż raz w tygodniu lub na wezwanie Zamawiającego,

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,

  - przestrzegania zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

  - w przypadku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, całości lub części zakresu projektu, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych dot. rozwiązań projektowych. Udzielenie odpowiedzi należy dokonać do 2 dni roboczych od dnia ich przesłanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną,

  - w przypadku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane, całości lub części zakresu projektu, w terminie późniejszym niż 6 miesięcy licząc od daty opracowania kosztorysów inwestorskich, Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest także do aktualizacji danego zakresu kosztorysów inwestorskich w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania takiej informacji.

- W przypadku gdy inwestycja zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej wadliwie wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo dochodzenia swoich roszczeń w zakresie wynikłej z tego szkody od Wykonawcy.

§6

Zamawiający wymaga 36 miesięcznej okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Terminy rękojmi i gwarancji liczone są od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

§7

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca korzystał z usług podwykonawców.

§8

- Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą na etapie wykonywania przez niego dokumentacji projektowej, mając na uwadze dobro inwestycji, a w szczególności do zatwierdzania lub formułowania uwag odnośnie do przedkładanych mu przez Wykonawcę do akceptacji opracowań projektowych w ustalonych terminach.

- Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji opracowań projektowych lub do formułowania uwag w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej lub jego roboczej wersji, o ile Strony nie uzgodnią inaczej za pisemnym porozumieniem.

- Jeżeli w trakcie weryfikacji zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji projektowej, względnie jej części, Zamawiający może w kolejności:

- zażądać poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji projektowej w uzgodnionym przez Strony terminie,

- w przypadku upłynięcia terminu dodatkowego, o ile dokumentacja projektowa lub jej część nie została ponownie należycie poprawiona lub uzupełniona, odstąpić od umowy w tym zakresie i przekazać dokumentację projektową do poprawienia, uzupełnienia lub dokończenia innej osobie posiadającej stosowne kwalifikacje. Kosztami i ryzykiem wynikającymi z uprawnienia Zamawiającego wynikającego ze zdania poprzedniego obciążony zostanie Wykonawca.

- Akceptacja dokumentacji projektowej nie powoduje wygaśnięcia bądź ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za jej wady lub niekompletność.

- Jeżeli ujawnione wady dokumentacji projektowej uniemożliwią realizację inwestycji, a współpraca Zamawiającego z Wykonawcą nie wskazuje, że istnieje możliwość do wywiązania się przez Wykonawcę z umowy, Zamawiający ma prawo przerwać proces projektowy i odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu do ich usunięcia.

- Wszelkie wady i usterki dokumentacji projektowej, których istnienie zostało ujawnione dopiero w trakcie realizacji inwestycji, a których Zamawiający nie mógł wykryć w czasie weryfikacji dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w ramach pełnienia nadzoru autorskiego oraz naprawić wszelką wynikłą z tego tytułu szkodę.

- W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 6 mają zastosowane procedury opisane w ust. 3.

- Zamawiający zobowiązany jest do terminowego regulowania należności wynikających z §3 umowy.

§9

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, za pisemnym potwierdzeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jego części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru protokołem zdawczo-odbiorczym wraz z wykazem opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostają wydane z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- W przypadku braku kompletności opracowań, o których mowa w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia opracowań, nie później jednak niż w terminie 5 dni, pod rygorem wstrzymania płatności przekazywanej części stanowiącej przedmiot umowy oraz naliczenia kar umownych.

- Podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania dokumentacji projektowej, lecz nie akceptowania jej kompletności i jakości.

- Podpisany protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury za przekazaną część dokumentacji projektowej.

- Miejscem przekazania dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego, chyba że Strony ustalą inaczej.

- Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiającemu w liczbie i formie opisanych w §2.

§10

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do 15 tygodni od podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe wykonywanie zobowiązań stanowiących przedmiot umowy.

- W przypadku zaistnienia obiektywnej okoliczności uniemożliwiającej Wykonawcy wywiązanie się z ustalonego terminu z powodu nieotrzymania przez Wykonawcę materiałów wyjściowych do projektowania, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu tejże okoliczności.

- W przypadku braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni kalendarzowych przed terminem realizacji umowy Zamawiający ma prawo zakładać, że termin zostanie dotrzymany. W przypadku zaistniałych opóźnień Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych.

- Za opóźnienia wynikające z przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień, opinii lub urzędowych decyzji Wykonawca nie odpowiada. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym opóźnieniu, zgodnie z zapisem w ust. 3.

§11

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony po dniu umownego terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, określonego w §10 ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 umowy.

- Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z tytułu niezgodnego z ofertą, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych, której każda ze Stron może dochodzić na podstawie umowy, wynosi 50% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 umowy.

§12

1. Strony wyznaczają osoby wyłącznie upoważnione przez nie do przekazywania drugiej Stronie wiążących informacji i decyzji odnośnie przedmiotu zamówienia oraz realizacji inwestycji. Jedynie informacje lub decyzje przekazywane przez te osoby mają dla Stron charakter wiążący.

2. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy są:

- ……………………………………………………………….

- ………………………………………………………………..

3. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji umowy jest:

- ……………………………………………………….……….

- ………………………………………………………………..

§13

      - Jakiekolwiek zawiadomienie wynikające z umowy będzie dokonywane w formie pisemnej i będzie uważane za właściwie wykonane, jeżeli zostanie którejkolwiek ze Stron:

    - dostarczone osobiście pod adres siedziby Strony,

    - przesłane pocztą lub pocztą kurierską pod adres siedziby Strony,

    - przesłane pocztą elektroniczną na adres ……………………… i potwierdzone następnie w sposób określony w punktach a) i b).

      - Zawiadomienie będzie uznane za właściwie wykonane w momencie jego doręczenia.

§14

            - Strony mogą rozwiązać umowę za zgodnym porozumieniem.

            - W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za części dokumentacji projektowej dostarczone i zaakceptowane przez Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy.

            - Wynagrodzenie za niezakończone prace projektowe będzie uznane w wysokości odpowiadającej procentowemu zaawansowaniu tych prac.

            - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie:

- powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można była przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego - Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub w rażący sposób zaniedbuje postanowienia umowne,

- w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

§15

      - Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach gdy nastąpi zmiana:

    - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 poz. 2207),

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U z 2024 r. poz. 427).

      - Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzane są gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. Zastosowanie ma tryb przewidziany ust. 4 - 10.

      - Nie stanowi zmian umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, np. zmiana rachunku bankowego,

- zmiana danych teleadresowych,

- zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

      - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany cen jednostkowych w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:

  - przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

  - wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,

  - szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę.

      - W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie przez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

      - Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

      - W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

      - Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.

      - Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 6 - 10 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

§16

- W trybie art. 28 rozporządzenia (UE) 2016/679, Wykonawca jest podmiotem przetwarzającym, a Zamawiający administratorem danych osobowych.

- Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu tylko w ustalonym zakresie i wskazanym celu.

- Każda zmiana zakresu danych lub celu przetwarzania wymaga zgody administratora i rekomendacji inspektora ochrony danych.

- Podmiot przetwarzający przetwarzać będzie następujące dane we wskazanych celach - dane Zamawiającego w postępowaniach przed administracją publiczną.

- Podmiot przetwarzający:

        - zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie przetwarzane dane osobowe oraz informacje dotyczące ich zabezpieczeń i sposobów przetwarzania;

        - zapewnia, że wszyscy pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zachowają w tajemnicy wszystkie przetwarzane dane osobowe oraz informacje dotyczące ich zabezpieczeń i sposobów przetwarzania.

- Podmiot przetwarzający, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownych przypadkach:

- pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

- zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

- zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

- regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych niepowodującego wysokiego ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane dotyczą:

- informuje administratora o przyczynach i skutkach powstałego naruszenia;

- ocenia, kto jest administratorem naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 28, ust. 10 rozporządzenia (UE) 2016/679,

- jeżeli podmiot przetwarzający jest administratorem naruszenia, to wprowadza działania zapobiegawcze i zaradcze i przekazuje ich wyniki administratorowi danych,

- jeżeli podmiot przetwarzający nie jest administratorem naruszenia ochrony danych osobowych, to ogranicza przetwarzanie danych do samej archiwizacji i czeka na dalsze wytyczne administratora danych.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych powodującego wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, których dane dotyczą:

- informuje administratora o przyczynach i skutkach powstałego naruszenia, najpóźniej w ciągu 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia,

- ocenia, kto jest administratorem naruszenia ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 28, ust. 10 rozporządzenia (UE) 2016/679,

- jeżeli podmiot przetwarzający jest administratorem naruszenia, to wprowadza działania zapobiegawcze i zaradcze i przekazuje ich wyniki administratorowi danych, a następnie działa godnie z art. 32 i 33 rozporządzenia (UE) 2016/679,

- jeżeli podmiot przetwarzający nie jest administratorem naruszenia ochrony danych osobowych, to ogranicza przetwarzanie danych do samej archiwizacji i czeka na dalsze wytyczne administratora danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji administratorowi dotyczących zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych zastosowanych przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia przez administratora analizy ryzyka i oceny skutków.

- Podmiot przetwarzający zapewnia, że w przypadku każdego swojego podmiotu przetwarzającego warunki powierzenia przetwarzania danych osobowych ma co najmniej na takim poziomie, jakie wynikają z umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pobierać każdorazowo pisemną zgodę administratora na zmianę swojego podmiotu przetwarzającego lub zatrudnieniem jeżeli będzie mieć dostęp do danych administratora.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się wpierać administratora w rozpatrywaniu żądań osób fizycznych oraz realizacji ich praw wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu obowiązywania umowy zobowiązuje się usunąć wszystkie dane osobowe w terminie 30 dni od zakończenia umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się poddać kontroli związanej z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych przeprowadzanej przez inspektora ochrony danych lub innego przez niego upoważnionego pracownika.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie prawa.

§17

- Strony są zobowiązane do zachowania jako poufnych wszelkich informacji i danych związanych z umową oraz inwestycją. Udostępnianie danych stronom trzecim może następować jedynie za pisemną zgodą Strony, której informacja ta dotyczy.

- Jakakolwiek zmiana umowy, jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa autorskiego oraz ustawy o samorządzie zawodowym architektów.

- Jakiekolwiek spory powstałe przy wykonywaniu umowy, niezależnie od tego, czy powstające w czasie jej trwania, czy występujące po jej rozwiązaniu lub w okresie jej wypowiedzenia, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory Stron będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami pozostającymi w mocy w chwili złożenia pozwu.

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień bądź części umowy okazało się niezgodne z prawem lub nieważne, Strony uzgodnią nowe brzmienie postanowienia lub części umowy z uwzględnieniem w możliwie najszerszym ujęciu wspólnej pierwotnej intencji Stron.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334)

przez dokumentację projektową należy rozumieć, iż jest to opracowanie, zbiór dokumentów i projektów, podlegający prawnemu zatwierdzeniu, przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu, stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata)

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

w przypadku oferty wspólnej wypełnić zgodnie z liczbą członków oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika/lidera

w przypadku oferty wspólnej dotyczy tylko pełnomocnika/lidera

zaznaczyć właściwe

można dołączyć w postaci odrębnego dokumentu

w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego przekreślenie lub usunięcie)

wypełnić odpowiednio

przez uprawnienia należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334)

przez dokumentację projektową należy rozumieć, iż jest to opracowanie, zbiór dokumentów i projektów, podlegający prawnemu zatwierdzeniu, przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu, stanowiący część dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata).

przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie projektowania, liczony od daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata)

należy wpisać: umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie o współpracy, inne