Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia ………….. .
Opis przedmiotu zamówienia
Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice w okresie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia 2024 r.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych w tym wyjazdów interwencyjnych zgodnie z określonym w projekcie umowy zakresem rzeczowym i standardami zimowego utrzymania.

Przedmiotem OPZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg (ulic) gminnych.
1.2. Zakres stosowania OPZ
Opis Przedmiotu Zamówienia stosowany jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OPZ
Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem prac przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz pozimowego sprzątania, obejmujących:
- zapobieganie występowania śliskości zimowej
- likwidację śliskości zimowej, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych
- roboty związane z usunięciem opadu śnieżnego zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze (zatoki postojowe, zatoki autobusowe) stwarzające utrudnienia w ruchu pojazdów
Zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi gminne na terenie miasta Starachowice.

1.4. Podstawowe określenia
Zamawiający – Gmina Starachowice
Wykonawca – Wykonawca robót
Koordynator zimowego utrzymania – osoba wyznaczona przez Wykonawcę
do kierowania pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.
Jezdnia – część drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów (łącznie z pasami ruchu powolnego).
Pobocze – część drogi znajdująca się pomiędzy krawędzią jezdni a linią pachołków drogowych (krawędzią skarpy rowu).
Zatoka autobusowa – jest to część drogi zlokalizowana przy jezdni na przystanku komunikacji zbiorowej, przeznaczona do zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego (autobusów, mikrobusów).
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót – Wykonawca zna i stosuje
w trakcie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Opłaty
i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) – są to czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskości zimowej jezdni.
Akcja czynna (akcja zima ) – wykonywanie na drogach czynności związanych z utrzymaniem przejezdności przez usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz zwalczanie śliskości zgodnie z przyjętymi standardami.
Akcja bierna (gotowość) – utrzymywanie w gotowości sprzętu do wykonywania prac objętych zimowym utrzymaniem, pełnienie dyżurów dyspozytorskich związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz patrolowanie dróg(w sytuacjach tego wymagających).
Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw – standardy zimowego utrzymania dróg ujęte w niniejszym Opz
Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.).
Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi
z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu
oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co 200 - 300 m).
Odśnieżanie uzupełniające - odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym.
Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.
Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.
Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości
(od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.
Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów
i posypaniu jej środkami chemicznymi.
Śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Zwalczanie śliskości zimowej – zabiegi mające na celu zapobieganie wystąpieniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową.
Likwidacja śliskości zimowej – usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego
albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych , uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie.
Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego / ubitego śniegu – posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią.
Gołoledź – cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu
na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej , mżawki lub deszczu.
Lodowica- warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej,
nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.
Zlodowaciały lub ubity śnieg – warstwa śniegu w postaci:
- przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku milimetrów,
- przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej, nie usuniętej warstwy śniegu grubości kilku centymetrów,
- zlodowaciałej lub ubitej powierzchniowo warstwy śniegu o znacznej grubości.
Śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.
Śliskość śniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów , którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu).
Szron – osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji –pary wodnej z powietrza
przy temperaturze poniżej 0º C.
Szadź – osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły
lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0º

2. Materiały

Podczas zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych stosuje się:

2.1. Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny posiadać atesty (badania techniczne) dopuszczające do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg.
Sól (chlorek sodu – NaCl) stanowiąca element technologii stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej powinna spełniać warunki określone w normie:
sól (NaCl) PN-86/C-84081/02
oraz posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie i Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.
2.2. Materiały uszorstniające stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinny posiadać atesty (badania techniczne i odpowiadać następującym warunkom:
piasek:
- nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi (np. trawa, szczątki korzeni itp.) oraz nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub iglastych
- zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm nie większa niż 5%
- uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren większych niż 4 mm)
- wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%
2.3. Materiały do zimowego utrzymania gromadzi Wykonawca we własnym zakresie
na bazie, z której będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg w ilości zapewniającej ciągłość wykonywanych robót. Materiały powinny być składowane w magazynach, pod wiatą lub
na wolnym powietrzu tak, aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego
oraz mogły być użyte niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Na wszystkie materiały stosowane do zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Budowy Dróg i Mostów, a na środki chemiczne dodatkowo Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie . Ponadto używane materiały powinny spełniać warunki Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
1) sól drogowa wg normy„PN-86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy); musi posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
w Warszawie oraz Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
2) piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg obowiązujących norm
3) mieszanki materiałów uszorstniających i środków chemicznych powinny być jednorodne i nie powinny zawierać nadziarna - zgodnie z wyżej podanymi wymogami.
2. Materiały do zwalczania śliskości zimowej muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki używanych materiałów przez Wykonawcę podczas trwania umowy.

2.4. Odpowiedzialność za stosowanie materiałów niezgodnych z wymogami ciąży
na Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca stosuje materiały niezgodne
ze specyfikacją lub uzgodnieniami Zamawiający w przypadkach spornych lub wątpliwych zleci badanie materiału niezależnemu Laboratorium, a koszty badania pokryje Wykonawca.
W przypadku negatywnego wyniku koszt badania zostanie potrącony
z faktury za wykonane roboty.
2.5. Gromadzenie materiałów - przed sezonem zimowym, do l listopada należy zgromadzić odpowiedni zapas materiałów o wielkości wystarczającej co najmniej do miesięcznego prowadzenia prac. W czasie sezonu zimowego należy sukcesywnie uzupełniać zapasy.
Po zakończeniu sezonu zimowego materiały na składowiskach i w magazynach należy uporządkować i tak zabezpieczyć, aby mogły być użyte w następnym sezonie zimowym.

3. Sprzęt
3.1. Wykonawca robót zapewnia niżej wymieniony sprzęt do odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej oraz odpowiada za sprawność techniczną używanego sprzętu tj.:
- dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w tym co najmniej: piaskarki szt. 5 na samochodach ciężarowych wyposażonych w pługi do odśnieżania (typ średni – szt. 3; typ lekki – szt. 2), oraz telefony komórkowe. Zamawiający dopuszcza zastąpienie 1 szt. piaskarki – solarką, ciągniki szt. 2 wyposażone w pługi do odśnieżania, piaskarki lub rozrzutniki piasku, do zimowego utrzymania wąskich ulic i dróg oraz ładowarkę,
- służbę dyżurną wyposażoną w połączenie telefoniczne i sprzęt do elektronicznego monitoringu pojazdów,
- bieżące przekazywanie Zamawiającemu informacji o warunkach panujących na jezdniach dróg,
  prowadzenie ewidencji usług realizowanych w ramach zawartej umowy.
3.2. Przygotowanie sprzętu – w okresie od początku października należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być użyty w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania wiadomości telefonicznej o konieczności podjęcia akcji na drodze.
3.3. Wymagania dla sprzętu. Pojazdy wykonujący na drodze roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r prawo o ruchu drogowym odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 w/w rozporządzenia. Zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzenia elementów drogi (nawierzchni, krawężników, chodników, słupków prowadzących).
3.3.1. Urządzenie monitorujące GPS. Wykonawca zainstaluje na własny koszt urządzenia monitorujące GPS na pługopiaskarkach z monitoringiem umożliwiającym bieżące śledzenie pozycji pojazdu w danym czasie oraz pracy sprzętu (płużenie, posypywanie). W przypadku uszkodzenia GPS Wykonawca usunie usterki w ciągu 24 godzin od momentu
ich stwierdzenia, w przeciwnym przypadku będzie naliczona przez Zamawiającego kara
w wysokości 50zł za każdą godzinę opóźnienia.
Zamontowane przez Wykonawcę urządzenia GPS zapewnią kontrolę na bieżąco w czasie rzeczywistym lokalizację pługopiaskarek oraz automatyczny zapis w pamięci danych o czasie i trasie przejazdu jednostek sprzętowych wykonujących zadania zimowego utrzymania na drogach gminnych. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd
do centralnego systemu monitoringu jednostek sprzętowych w czasie rzeczywistym
oraz do przebiegów archiwalnych przez okres minimum 30 dni. Oprogramowanie śledzące wykonywanie usługi musi umożliwić jednoznaczne określenie jednostki sprzętowej. Urządzenie GPS musi być zamontowane w sposób uniemożliwiający ingerencję
w urządzenie. Wykonawca zamontuje urządzenia GPS przed rozpoczęciem akcji zimowego utrzymania dróg.
3.4. Wymagania w stosunku do obsługi sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługiwanego sprzętu i zasad prowadzenia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz sprawdzić prawidłowość jego działania.
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Wszystkie uszkodzenia sprzętu zagrażające bezpieczeństwu obsługi sprzętu
oraz użytkowników dróg należy niezwłocznie usunąć. Należy dokonywać terminowo obsługi technicznej sprzętu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
W czasie pracy operator powinien:
- wykonywać czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzeniem nośnika
- w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę
     na bezpieczeństwo osób oraz pojazdów znajdujących się w pobliżu
przestrzegać zasad Kodeksu Drogowego
4. Odśnieżanie dróg.
4.1. Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w stopniu uzależnionym od grubości warstwy śniegu oraz jego fizyczno - mechanicznych właściwościach tj.:
- ciężaru objętościowego
- twardości
- spójności
- wilgotności
- wytrzymałości na ścinanie
- wytrzymałości na rozciąganie
Wszystkie te właściwości i cechy śniegu o grubości warstwy do 10 cm utrudniają ruch samochodów wywołują spadek prędkości ruchu pojazdów do około 30 – 60 km/godz. Warstwa śniegu o grubości 20 – 30 cm praktycznie uniemożliwia poruszanie się pojazdów osobowych, z wyjątkiem pojazdów ciężkich. Grubość warstwy śniegu przekraczająca 30 cm zalegająca na jezdni powoduje całkowite zatrzymanie ruchu drogowego.
4.2. Usunięcie śniegu.
Usunięcie śniegu ma na celu niedopuszczenie do zalegania śniegu na jezdni, poboczach
dróg oraz obiektach towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe, przejazdy przez pas
dzielący jezdnie, parking itp. Świeży śnieg należy usuwać wyłącznie mechanicznie, natomiast pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą środków chemicznych.
W zależności od rodzaju zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub zestawów pługów. Odśnieżanie należy rozpocząć od osi jezdni. Prędkość robocza pługów powinna wynosić 15 – 30 km/godz.
Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają
z obowiązujących standardów utrzymania.
Wybór systemu odśnieżania zależy od:
1. standardu zimowego utrzymania
2. warunków atmosferycznych
3. aktualnego stanu utrzymania dróg.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni
oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej jak
również czas występowania tych odstępstw. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu trwania, a także liczby zaangażowanych środków technicznych.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkach atmosferycznych
i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śniegowe
niweczące efekty odśnieżania) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego
może być niemożliwe. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. stosowanie zespołu składającego się z dwóch pługów. W pracy zespołu dwóch pługów należy zachować bezpieczną odległość (min. 50m) przesunięcie między lemieszami powinno być takie aby nie pozostawał śnieg na jezdni.
4.3. Technika odśnieżania dróg.
Technika odśnieżania dróg zależy od:
- szerokości jezdni i przyjętej na niej organizacji ruchu,
- geometrii przekroju poprzecznego drogi
- przyjętego dla danej drogi standardu utrzymania
- rodzaju użytych do odśnieżania pługów
Odśnieżanie można prowadzić:
- jednym pługiem
- zespołem pługów
Śnieg należy usuwać z jezdni:
- na prawe pobocze,
- na lewe pobocze, w przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu
     środków bezpieczeństwa.
4.4 Odśnieżanie miejsc trudnodostępnych (przy barierkach, zatokach autobusowych, zatokach postojowych).
Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.
Zatoki postojowe odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na pozwalają.
4.5. Odśnieżanie obiektów mostowych i wiaduktów.
Odśnieżanie obiektów mostowych oraz wiaduktów odbywa się jednocześnie podczas prac prowadzonych na danym ciągu drogowym. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp.. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona w stosunku do prędkości na drodze.
4.6. Odśnieżanie przejazdów kolejowych.
Przed przejazdem kolejowym pług powinien zebrany śnieg zsunąć na pobocze. Przy przejeżdżaniu przez tory pług musi być wolny od śniegu, aby zapobiec nanoszeniu zwałów śniegu na nawierzchnię kolejową i międzytorze.
4.7. Odśnieżanie w trudnych warunkach pogodowych
Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać bezwzględnie sprawne środki łączności, pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła. Do pracy należy wysłać zespół składający się z minimum dwóch pługów. Odśnieżanie powinno być prowadzone tak, aby nastąpiło nakładanie się pasów odśnieżania na siebie na szerokości około 0,5 m. Odległość między pojazdami powinna wynosić minimum 50 m.
Żółte światła błyskowe oraz światła mijania sprzętu znajdującego się na drodze muszą być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.
5. Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej
5.1. Okoliczności powstawania śliskości zimowej.
Przy zapobieganiu i likwidowaniu śliskości zimowej należy brać pod uwagę okoliczności jej powstawania.
Gołoledź powstaje wówczas, kiedy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności:
- ujemna temperatura nawierzchni
- temperatura powietrza w granicach -6º C do +1º C
- względna wilgotność powietrza – powyżej 85%
Powstała w wyniku gołoledzi warstwa lodu jest równa.
Lodowica występuje gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy dodatniej temperaturze powietrza i nawierzchni w jej górnej warstwie następuje raptowne obniżenie temperatury poniżej 0º C. Im szybsze jest obniżenie temperatury , tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. W czasie wystąpienia lodowicy powstała na jezdni warstwa lodu (przeważnie grubości kilku milimetrów) jest zwykle nierówna.
Śliskość pośniegowa występuje gdy po przejściu pługów odśnieżnych pozostała na jezdni warstwa lub resztki śniegu zostają ubite i przymarzają do nawierzchni pod wpływem ruch lub zmiennych warunków atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi tworzą się tylko niewielkie nierówności. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygodę ruchu, natomiast zwiększa się niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów.
Śliskość śniegowa występuje wtedy gdy nieusunięty z nawierzchni śnieg pod wpływem ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych zostaje ubity, a jego górna warstwa lodowacieje.
W wyniku ruchu pojazdów na tak powstałej warstwie śniegu tworzą się różnej grubości koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza się w znacznym stopniu bezpieczeństwo prędkość ruchu.
5.2. Zasady zwalczania śliskości zimowej.
Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu śliskości zimowej oraz przyjęta technologia robót zależą od obowiązujących standardów utrzymania jezdni.
Wybór sposobu robót zależy od:
- standardu zimowego utrzymania drogi
- warunków atmosferycznych
- aktualnego stanu utrzymania drogi
- ukształtowania terenu
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od sztandaru w warunkach występowania śliskości zimowej, jak również dopuszczalny czas występowania tych odstępstw.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych nieustabilizowanych warunków atmosferycznych pogodowych organizację pracy należy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze.
Roboty należy prowadzić zgodnie z:
- ogólną wiedzą techniczną
- wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej
- bieżącymi poleceniami Zamawiającego
5.3. Materiały do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej.
Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej stosuje się:
- Standard I zimowego utrzymania – pierwsza kolejność zimowego utrzymania. Zimowe utrzymanie jezdni dróg, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości po uruchomieniu akcji przez Wykonawcę. Odśnieżenie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej nastąpi poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
- Standard II zimowego utrzymania – druga kolejność zimowego utrzymania. Zimowe utrzymanie jezdni dróg, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I standardem zimowego utrzymania. Odśnieżenie polega na ciągłej pracy pługów od czasu rozpoczęcia opadów śniegu lub zawiei. Likwidacja śliskości zimowej następuje poprzez usuwanie śniegu i lodu z nawierzchni ulic, posypanie mieszanką piaskowo-solną lub polanie solanką.
- Standard III zimowego utrzymania – trzecia kolejność zimowego utrzymania. Zimowe utrzymanie jezdni dróg, rozpoczyna się natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, zawiei lub wystąpienia śliskości i zakończeniu robót na drogach objętych I i II standardem zimowego utrzymania. Odśnieżenie na całej długości jezdni a posypywanie tylko na skrzyżowaniach z drogami, torami kolejowymi, na odcinkach o nachyleniu większym niż 4%, na przystankach autobusowych i ewentualnych innych miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego.
Zaleca się stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, ponieważ zapewnia ona większą równomierność pokrycia nawierzchni podczas posypywania.
Mieszanka piasku (70%) i soli drogowej (30%) - mieszanina piasku kopalnego o granulacji  0-2 mm i soli drogowej o granulacji 0-5 mm. Składniki powinny posiadać atesty dopuszczające je do użycia jako składników mieszanki do zwalczania gołoledzi i oblodzenia wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
5.4. Zapobieganie powstawaniu gołoledzi.
Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6ºC do +1ºC a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85 % i dalej wzrasta. Należy wówczas rozsypać środki obniżające temperaturę zamarzania wody na całej szerokości jezdni.
5.5. Zapobieganie powstawaniu lodowicy.
Działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura powietrza obniżając się spadła do + 1 °C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, albo nawierzchnia jest wilgotna. Należy wówczas wykonać mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
z topniejącego śniegu lub wody, zanim temperatura powietrza spadnie poniżej 0° C lub rozsypać środki chemiczne.
5.6. Likwidowanie gołoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Warunkiem usunięcia z nawierzchni gołoledzi, szronu lub cienkiej warstwy zlodowaciałego lub ubitego śniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na powierzchni jezdni środków chemicznych
w ilości do 30 g/m².
Grubych warstw lodu zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty.
5.7. Likwidowanie świeżego opadu śniegu.
Świeży opad śniegu należy usuwać mechanicznie. Pozostałości po przejściach pługów można likwidować za pomocą środków chemicznych, rozsypując je na nawierzchni.
W przypadku opadu o dużej intensywności, kiedy grubość warstwy spadłego śniegu przekroczy 5 cm posypywanie należy powtórzyć. Niecelowe jest stosowanie środków chemicznych przy opadach śniegu w temperaturze niższej niż -15° C.
5.8. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm).
Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie
i chemicznie, tzn. po usunięciu mechanicznym można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu. Warstwy tego typu mogą być również uszorstniane przez posypywanie piaskiem z wydatkiem jednostkowym 90-100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania piasku przez wiatr
  i ruchu pojazdów.

5.9. Uszorstnienie ubitego śniegu.
Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia piaskiem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100-150 g/m2 lub mieszanką piaskowo-solną.
5.10. Usuwanie śliskości na drogach jedno lub dwujezdniowych.
Na drogach jednojezdniowych szerokości rozsypywania środków muszą pokrywać
0,9 szerokości jezdni. Jazda odbywa się środkiem prawej połowy jezdni. Śliskości na pasach ruchu powolnego i utwardzonych poboczach należy usuwać jednocześnie z posypywaniem głównych pasów ruchu. W przypadku występowania śliskości tylko na niektórych odcinkach dróg utrzymywanych w niższym standardzie miejsca te winny być posypane na szerokości 0,8 szerokości jezdni.
Na drogach dwujezdniowych śliskość zimową należy usuwać na obydwu pasach jednocześnie przez dwie lub jedną rozsypywarkę. Szerokość rozsypywania powinna pokrywać
0,9 szerokości jezdni. Posypywanie lewego pasa jezdni powinno następować w takiej odległości od jego krawędzi, aby rozsypywany materiał pokrywał wyłącznie jezdnię a nie pas dzielący.
5.11. Usuwanie śliskości na obiektach mostowych.
Usuwanie śliskości na obiektach mostach, wiaduktach estakadach wykonuje się jednocześnie z usuwaniem śliskości na całych ciągach drogowych i tymi samymi środkami.

5.12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w I i II standardzie przy użyciu tylko soli na zlecenie Zamawiającego.
Celem likwidacji gołoledzi, szronu i cienkich warstw ubitego lub zlodowaciałego śniegu. Zakres zimowego utrzymania ulic w I i II standardzie na zlecenie Zamawiającego obejmuje wykonanie czynności związanych z utrzymaniem przejezdności ulicy przez usunięcie na całej szerokości śniegu oraz posypanie środkami chemicznymi – sól (NaCl) (sucha lub zwilżona) w sposób nie utrudniający ruchu pojazdów. Zamawiający może zlecić wykonanie całości dróg w I i II standardzie lub tylko część dróg. Zakres wykonania oraz czas wykonania określa niniejsza specyfikacja oraz standardy zimowego utrzymania dróg gminnych.
6.Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg
6.1. Osobą decydującą o terminie prowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg będzie
przedstawiciel Wykonawca. Wykonawca  gwarantuje  pełną gotowość do prowadzenia  akcji zimowego utrzymania dróg (rozpoczęcia sezonu) w ciągu 1 godziny.
6.2. O sposobie oraz zakresie prowadzenia akcji decyduje Wykonawca w porozumieniu
z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo do ograniczenia lub  zwiększenia zakresu prowadzonej akcji.
6.3. W okresie trwania akcji zimowego utrzymania dróg Wykonawca podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie rodzaju i ilości użytego sprzętu.
6.4. Gotowość w ustabilizowanych warunkach pogodowych nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku utrzymywania dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg (całodobowy dyżur osoby odpowiedzialnej).
6.4.1. Po sygnale o ponownym uruchomieniu akcji Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 1 godziny osiągnąć pełną gotowość  do pracy.
6.5. W przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych Wykonawca sam  podejmuje decyzję o wprowadzeniu akcji zimowej, uprzednio powiadamiając  o tym Zamawiającego.
6.6. Wykonawca niezależnie od stopnia zagrożenia zimowego zobowiązany jest do:
- zapewnienia właściwego sprzętu również do pracy w szczególnie ciężkich warunkach zimowych
- utrzymania w pełnej sprawności technicznej posiadanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg
- zapewnienia obsady na posiadany sprzęt
- zapewnienia całodobowego dyżuru
- zapewnienia systemu łączności Wykonawcy ze sprzętem użytym w akcji
- prowadzenia ewidencji i dokumentacji robót wykonywanych w czasie trwania akcji zimowej (książkę pracy sprzętu i dziennik dyżurnego należy uzgodnić
  z Zamawiającym)
- prowadzenia obserwacji stanu pogody oraz dziennika zawierającego rejestrację temperatury powietrza i opadów śniegu w ciągu doby mierzonych w odstępach
  6 godzinnych
- przestrzegania zasad ochrony środowiska – na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną
6.7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej usługi na rzecz Zamawiającego
i pokrywa pełną wysokość ewentualnych szkód na rzecz osób trzecich  powstałych na skutek niewłaściwego wykonywania prac.
6.8. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy do przesyłania raportów dziennych (każdorazowo do godz: 9ºº wg stanu na godz 7³º), na adres e mail Zamawiającego, z bieżącą informacją o rodzaju prowadzonej akcji.

6.9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowca/y sprzętu zimowego.
6.10. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w pkt. 6.9 usługi z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 6.11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego również w terminie 7 dni, o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
6.12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami świadczącymi usługi będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.
6.13. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia: obsługa tj. kierowanie pojazdami używanymi do realizacji zamówienia (tj. dot. sprzętu do zimowego odśnieżania).
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
      a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
        wymogów i dokonania ich oceny,
      b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia
        ww. wymogów,
      c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7.Zasady odbioru robót zimowego utrzymania
7.1. Odbiorowi podlegają prace związane z odśnieżaniem, usuwaniem błota pośniegowego
i zwalczaniem śliskości zimowej i pozimowego sprzatania, które winny być wykonywane zgodnie zasadami niniejszej OPZ. Odbioru robót dokonuje upoważniony pracownik Zamawiającego.
7.2. Upoważniony pracownik dokonuje wyrywkowej kontroli stanu dróg i sposobu prowadzenia robót przy zimowym utrzymaniu dróg. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zadań związanych z  prowadzeniem akcji zimowej Wykonawca musi ponownie wykonać usługę zimowego  utrzymania dróg bez wynagrodzenia za dany przedział czasowy.
7.3. W przypadku powtarzających się rażących zaniedbań spisywany będzie protokół podpisany przez obie strony, który będzie podstawą naliczania kar przewidzianych umową.
7.4. W przypadku użycia innych materiałów uszorstniających niż określonych w niniejszej OPZ Wykonawca robót ponosi całkowity koszt ich usunięcia.

8. Podstawa płatności
8.1. Podstawą płatności jest ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług
W skład ceny wchodzi:
- koszt pracy sprzętu do zwalczania śliskości zimowej wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu
- koszt pracy sprzętu do odśnieżania dróg wraz z kosztem materiałów eksploatacyjnych, paliwa, napraw i przeglądów sprzętu
- koszt środków uszorstniających (mieszanka piaskowo-solna min.30% NaCl minimum 90g/m2)
- koszt środków chemicznych (sól)
- koszt utrzymania służby dyżurnej
- koszt utrzymania stałej łączności radiowej lub telefonicznej ze sprzętem użytym
  w akcji,
- koszt badań laboratoryjnych użytych materiałów z zastrzeżeniem pkt. 2.4
- koszt odśnieżenia poboczy i zatok postojowych.,
8.2. Podstawę rozliczenia przedmiotu zamówienia stanowić będą comiesięczne protokoły odbioru oraz raporty dzienne z prowadzonych akcji zimowego utrzymania miasta, potwierdzające prawidłową realizację przedmiotu zamówienia (stanowiące załącznik do faktury).
9. Termin przygotowania do akcji zimowej.
#### Wykonawca gwarantuje gotowość przystąpienia do akcji zimowej w terminie :
Stan gotowości do akcji zimowego utrzymania dróg trwa:
- od 15 listopada 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.,
  Uruchomienie i zawieszenie akcji zimowego utrzymania następować będzie na podstawie pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę.
  Wykonawca realizujący zadanie zapewnia:
- dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie	zakresu rzeczowego usługi,
- służbę dyżurną,
- przekazywanie Zamawiającemu informacji o warunkach panujących na drogach,
- prowadzenie ewidencji usług realizowanych w ramach zawartej umowy.
  W okresie trwania akcji zimowego utrzymania Wykonawca podejmuje samodzielnie, decyzje w zakresie: rodzaju i ilości użytego sprzętu, sposobie odśnieżania i zwalczania śliskości.
  Z uwagi na zmienność warunków atmosferycznych Wykonawca zastrzega sobie prawo do uruchamiania, zawieszania lub odwołania akcji zimowego utrzymania w zależności od potrzeb. Akcja zimowego utrzymania dróg gminnych następuje poprzez uruchomienie jej w dowolnej godzinie doby przez pracownika Wykonawca (dyżurnego) Akcji Zima przy równoczesnym poinformowaniu Straży Miejskiej oraz pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska i trwa 24 godziny.
  Wykonawca po telefonicznym uruchomieniu akcji czynnej przystępuje do niezwłocznej realizacji akcji czynnej na drogach lecz nie później niż w ciągu czasu zadeklarowanego w ofercie.
Realizacja usługi przez Zamawiającego obejmuje:
1. organizację i utrzymywanie przez cały okres umowy w Starachowicach bazy garażowo – technicznej służącej do parkowania lub garażowania pojazdów i sprzętu, składowania mieszanki piaskowo-solnej oraz ewentualnej lokalizacji wytwórni solanki. Baza winna posiadać pomieszczenia: socjalne dla pracowników oraz biurowe.
2. organizację punktu kontaktowego obsługiwanego całodobowo przez pracowników służby dyżurnej Wykonawcy. Biuro obowiązkowo winno być wyposażone w telefon stacjonarny. Osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór na wykonywanymi usługami winny być dodatkowo wyposażone w telefony komórkowe,
3. prowadzenie akcji czynnej polegającej na pełnym zimowym utrzymaniu obsługiwanych terenów poprzez usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego, uszorstnianie nawierzchni przy wystąpieniu równoczesnym lub osobnym czynników pogodowych: opadów atmosferycznych, zawiei i śliskości, tj. bieżącego usuwania z jezdni wraz ze skrzyżowaniami i zatokami autobusowymi gromadzącego się w czasie opadów śniegu, a po ustaniu opadów śniegu także
   z poboczy i zatok postojowych bezpośrednio przyległych do jezdni (wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy), tak aby utrzymać drogę w odpowiednim standardzie, bieżącego usuwania śliskości jezdni, skrzyżowań i zatok autobusowych poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym
4. prowadzenie akcji biernej polegającej na utrzymaniu stałej gotowości do ewentualnego prowadzenia akcji czynnej. – tj. zapewnienie gotowości sprzętu, zabezpieczenie niezbędnych materiałów
   oraz środków łączności, w tym pełnienie całodobowego dyżuru zimowego utrzymania oraz patrolowania dróg gminnych; ,
5. prowadzenie akcji nocnej polegającej na utrzymaniu 12 godzinnym poprzez jeden samochód wybranych dróg gminnych w przypadku długotrwałych ustabilizowanych warunków pogodowych. W okresach przejściowych tj. jesienno-zimowych oraz zimowo-wiosennych w sytuacjach kiedy temperatura powietrza w dzień jest dodatnia a nocą ujemna,
6. realizację usługi zimowego utrzymania w systemie wyjazdów interwencyjnych polegającą na zimowym utrzymaniu obsługiwanych terenów poprzez usuwanie śniegu, lodu, błota pośniegowego, uszorstnianie nawierzchni,
7. realizację corocznego pozimowego sprzątania jezdni dróg, polegającego na zebraniu z jezdni utrzymywanych zimą dróg o trwałej nawierzchni (asfalt, prefabrykaty drogowe), odpadów powstałych z materiałów uszorstniających używanych przez Wykonawcę do zwalczania śliskości, a następnie ich unieszkodliwienie,
8. zapewnienie, aby wszystkie pojazdy (nie dotyczy ładowarki) wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie w nieulotnej pamięci: aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów oraz rzeczywistego czasu pracy sprzętu (monitoring: pługa, posypu, kilometrów),
  - bieżące śledzenie pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS
  i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych;
  - udostępnienie w okresie zimowym bieżącego śledzenia pozycji pojazdów mieszkańcom Starachowic poprzez stronę internetową urzędu miejskiego.
  - pamięć danych, w których powinna być przechowywana i odczytywana przez okres trwania umowy, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego;
  - odtwarzanie aktualnej pozycji i przebytej trasy danego pojazdu na cyfrowej mapie miasta
  z dokładnością umożliwiającą jednoznaczne określenie miejsca (adresu) wykonywania prac;
  - odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu z okresu realizacji umowy w celu weryfikacji wykonania przedmiotu umowy;
  - po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię archiwum na płycie DVD zawierające wszystkie zarejestrowane dane wraz z aplikacją do ich analizy.
9. pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi zimowego utrzymania jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice przez cały okres umowy,
10. Wykonawca zobowiązany jest w całym okresie obowiązywania umowy do przesyłania raportów dziennych (każdorazowo do godz: 9ºº wg stanu na godz 7³º ), na adres e mail Zamawiającego, z bieżącą informacją o rodzaju prowadzonej akcji.
11. O rodzaju włączonej akcji decyduje Wykonawca, który zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska oraz dyżurnego Straży Miejskiej o typie prowadzonej akcji,
Całkowita długość jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice, na których realizowane będzie zimowe utrzymanie oraz pozimowe sprzątanie wynosi: 128,329 km.
Doba rozliczeniowa akcji czynnej zimowego utrzymania rozpoczyna się od wezwania telefonicznego dyżurnego akcji zima i trwa 24 godziny. Czas akcji biernej liczony jest od chwili uruchomienia akcji zimowego utrzymania lub chwili zakończenia akcji czynnej do chwili rozpoczęcia następnej akcji czynnej lub do chwili zawieszenia lub odwołania akcji zimowego utrzymania. Akcja nocna rozpoczyna się od chwili uruchomienia telefonicznego dyżurnego akcji zima i trwa od godziny 20 ºº do godziny 8 ºº . Utrzymanie akcji nocnej odbywa się na połowie kilometrażu dróg gminnych tj. 64,164 km.