specyfikacja warunków zamówienia

zAMAWIAJĄCY:

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o wartości zamówienia 
nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej p.z.p. na „robotę budowlaną” 
pn. „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich 
i rekreacyjnych”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem 
pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/

Znak sprawy: IGK.271.6.2024

jaworzyna śląska 27.06.2024

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jaworzyna Śląska (duży przedsiębiorca)
ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska

NIP 884-23-65-203

Tel. +48 74 85-88-230

Adres e-mail: urzad@jaworzyna.net

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której 
będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Jaworzyna Śląska,

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem hebrowski@wp.pl jest  Pan Patryk Hebrowski,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 2 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych 
o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r., poz. 240 ze zm.) obejmują następujące rodzaje czynności:

Część 1:

- czynności związane z wykonaniem robót ziemnych

- czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- czynności związane z pracami brukarskimi

- czynności związane z wykonaniem konstrukcji i nawierzchni drogowej

- czynności związane z wykonaniem robót sieciowych branży sanitarnej w zakresie wykonania sieci kanalizacji deszczowej

Część 2:

- czynności związane z wykonaniem robót ziemnych

- czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- czynności związane z wykonaniem robót brukarskich

- czynności związane ze wzmocnieniem i remontem dachu

- czynności związane z tynkowaniem

Część 3:

- czynności związane z wykonaniem robót ziemnych

- czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- czynności związane z wykonaniem robót sieciowych branży sanitarnej w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

- czynności związane z odtworzeniem nawierzchni

Część 4:

- czynności związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, oświetleniowej

- czynności związane z wykonaniem instalacji wodociągowej

- czynności związane z wykonaniem prac wykończeniowych

Część 5:

- czynności związane z wykonaniem robót ziemnych

- czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- czynności związane z wykonaniem terenu utwardzonego pod wiatą

- czynności związane z wykonaniem konstrukcji wiaty

- czynności związane z wykonaniem pokrycia dachu wiaty

Część 6:

- czynności związane z wykonaniem robót ziemnych

- czynności związane z przygotowaniem terenu pod budowę

- czynności związane z wykonaniem ogrodzenia

- czynności związane z wykonaniem nawierzchni boiska i bieżni

- czynności związane z montażem ławek

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, 
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

- Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załączniki od nr 5.1 do 5.6 do SWZ.

- Zamawiający stosownie do art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych”.

- Zamówienie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Zamówienie podzielone jest na 7 części:

Część 1 Przebudowa i remont dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Starym Jaworowie

- Przedmiotem zamówienia dla części 1 będącej częścią projektu „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” jest przebudowa i remont dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w Starym Jaworowie na działkach nr 303, 304/2 oraz 134/2 w zakresie według załączonej dokumentacji projektowej.

- W ramach przedmiotu zmówienia należy wykonać m.in.:

- Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej o łącznej długości ok. 340 m. Po przebudowie droga posiadać będzie jezdnię jednopasmową dwukierunkową o szerokości zmiennej 2,75 – 3,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 0/70 ograniczona krawężnikiem betonowym.

- Przebudowę istniejących zjazdów. Po przebudowie zjazdy będą posiadać nawierzchnię z kostki betonowej koloru czerwonego o szerokości 3,00 – 5,50 m.

- Remont jezdni drogi gminnej wewnętrznej o długości ok. 138 m. Po remoncie droga posiadać będzie nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

- Budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy fi 200 – 315 mm z rur PCV SN8 (lite) wraz z budową studni włazowych o średnicy 1000 – 1200 mm oraz wpustów ulicznych ściekowych tradycyjnych ustawionych na studzienkach ściekowych z kręgów betonowych o średnicy fi 500 mm z osadnikiem o głębokości 0,7 m.

- Ogólne paramenty drogi:

- kategoria ruchu: KR1;

- szerokość jezdni: 2,75-3,50 m;

- długość drogi łącznie: ok. 478 m;

- sieć kanalizacji deszczowej fi 200 PVC SN8: 72,00 m;

- sieć kanalizacji deszczowej fi 250 PVC SN8: 20,75m;

- sieć kanalizacji deszczowej fi 315 PVC SN8: 33,30 m;

- studnie: 6 szt.;

- studnie z wpustami ulicznymi: 7 szt.

Powyższy zakres objęty jest Decyzją pozwolenia na budowę nr 828/2023 z dnia 11.10.2023 r. oraz uzgodnieniem z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia 28.08.2023 r.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- obsługę geodezyjną;

- w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) drzew, krzewów wymagających decyzji na wycinkę Wykonawca we własnym zakresie uzyska stosowna decyzje na wycinkę oraz poniesie wszelkie koszty z wycinką, utylizacją, karczowaniem pni;

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

- wykonanie inspekcji rurociągów kamerą TV z opracowaniem dokumentacji powykonawczej;

- opracowanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu;

- organizację ruchu drogowego zgodnie z opracowanym projektem docelowej organizacji ruchu,

- zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,

- organizację terenu budowy,

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, projektach technicznych w branży drogowej i sanitarnej, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.

- W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym i technicznym są rozbieżne 
z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.

- Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Część 2 Utwardzenie terenu, remont garażu oraz dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Gminie Jaworzyna Śląska

- Przedmiotem zamówienia części 2 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest utwardzenie terenu kostką betonową przy budynku remizy OSP w Jaworzynie Śląskiej wraz z remontem budynku garażowego oraz dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.

- W ramach przedmiotu zmówienia należy wykonać m.in.:

- Utwardzenie terenu dz. 133/1 w Jaworzynie Śląskiej o powierzchni ok. 246 m2 poprzez wykonanie robót ziemnych rozbiórkowych , wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa łamanego wraz ze wzmocnieniem podłoża mieszanka związaną cementem, wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, regulacja istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu w zakresie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studzienek deszczowych oraz zasuw wodociągowych itp.;

Szczegółowy zakres jest opisany w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SWZ;

- Remont budynku garażowego na terenie działki 133/1 w Jaworzynie Śląskiej w zakresie remontu dachu o powierzchni ok. 85,15 m2 poprzez rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy na betonie, transport t i utylizacja papy, rozbiórka rynien i rur spustowych z blachy, rozbiórka obróbek blacharskich, wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu poprzez wstawienie wsporników ze stali teowej wraz z zabetonowaniem w gruncie, czyszczenie i impregnacja istniejących podciągów stalowych, montaż rynien i rur spustowych  z blachy ocynkowanej, montaż płyty OSB na ogniomurach pod obróbki blacharskie, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej ocynkowanej, uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu (naprawa uszkodzonych miejsc po usunięciu papy), pokrycie dachu papą zgrzewalną;

Szczegółowy zakres jest opisany w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SWZ;

- Remont elewacji budynku garażowego poprzez odbicie istniejącego tynku na ścianach zewnętrznych oraz wykonanie nowego tynku na powierzchni ok. 100,7 m2 wraz z wymianą istniejącej bramy z desek na nową bramę stalowa 2 skrzydłową;

Szczegółowy zakres jest opisany w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SWZ;

- Dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. Na przedmiot zamówienia składają się sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenie osobiste ochronne strażaka:

      - Ubranie specjalne 2-częściowe – 13 kpl.

      - Ubranie specjalne 3-częściowe – 6 kpl.

      - Hełm strażacki – 12 kpl.

      - Sprzęt ochrony dróg oddechowych:

- Aparat do ochrony dróg oddechowych – 4 szt.

- Maska ochronna – 4 szt.

- Butla kompozytowa – 4 szt.

      - Hydrauliczny zestaw do przecinania pedałów – 1 szt.

      - Kamera termowizyjna – 1 szt.

      - Przenośny zbiornik na wodę – 1 szt.

      - Tor przeszkód – 1 szt.

      - Łódź ratownicza z przyczepą – 1 szt.

      - Zestaw narzędzi hydraulicznych – 2 szt.

      - Nożyce hydrauliczne – 1 szt.

      - Agregat hydrauliczny – 1 szt.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- obsługę geodezyjną w zakresie pkt 1);

- w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) drzew, krzewów wymagających decyzji na wycinkę Wykonawca we własnym zakresie uzyska stosowna decyzje na wycinkę oraz poniesie wszelkie koszty z wycinką, utylizacją, karczowaniem pni;

- zapewnienie przejezdności dla samochodu OSP w czasie prowadzonych robót,

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego określonego w pkt 1),

- organizację terenu budowy,

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla niniejszej części w zakresie dostawy sprzętu i wyposażenia opisany został w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi integralną część SWZ – Załącznik nr 11.

- Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Część 3 Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz 
z wymianą hydrantów na terenie Jaworzyny Śląskiej

- Przedmiotem zamówienia części 3 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na 779/3, 779/8 oraz 460/8, 460/9, 379, 378/12, 389/6, budowa sieci wodociągowej na działkach 378/12, 389/6 obręb Jaworzyna Śląska wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do działki nr 222/1 w Pastuchowie w zakresie według załączonych dokumentacji projektowych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany 5 sztuk hydrantów na terenie Gminy Jaworzyna Śląska 
w lokalizacjach uzgodnionych i wskazanych przez Zamawiającego.

- W ramach przedmiotu zmówienia należy wykonać m.in.:

- Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 779/3 oraz 779/8 o długości ok. 114 mb, średnicy fi 200 mm z rur PVC; W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać również wypusty sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm z rur PVC do granicy nieruchomości nr 779/11, 779/9, 779/10, 779/7, 779/2 oraz 779/1; Zamówienie obejmuje dostawę i montaż studni rewizyjnych S2 oraz S3 wg dokumentacji projektowej; Przedmiot zamówienia obejmuje również odtworzenie nawierzchni działek 779/3 oraz 779/8 na całej szerokości z kruszywa kamiennego;

UWAGA: Zakres w/w jest II etapem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 
ul. 1-go Maja w Jaworzynie Śląskiej; I etap obejmujący budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy fi 300 mm w działce 802 oraz przepust pod istniejącym zjazdem na działkę 779/3 został wykonany w 2023 r.;

Powyższy zakres objęty jest zgłoszeniem budowy z dnia 20.02.2023 r.

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pileckiego na działkach 779/3, 779/8 oraz 460/8, 460/9, 379, 378/12, 389/6 o długości ok. 116 mb średnicy fi 200 z rur PVC oraz o długości ok. 41 mb średnicy fi 300 z rur PVC; W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać również wypusty sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm z rur PVC do granicy nieruchomości nr 810/3, 378/8, 378/7, 378/9, 378/6, 378/10, 378/11, 378/4, 378/5; Zamówienie obejmuje dostawę i montaż studni rewizyjnych Si2.2, Si2.1, Si2.3, Si2.4, S2.5, S1.2, S1.1 wg dokumentacji projektowej; Przedmiot zamówienia obejmuje również odtworzenie nawierzchni działek 460/8, 379, 378/12, 389/6;

Powyższy zakres objęty jest zgłoszeniem budowy z dnia 04.08.2023 r.

- Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 z rur PVC SN 8 o długości ok. 9 mb w działce 337/2 oraz 222/1 obręb Pastuchów;

- Wymiana hydrantów nad ziemnych DN 80 na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w ilości 5 szt. wraz z niezbędnym osprzętem typu zasuwy.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- zapewnienie kierownika budowy,

- obsługę geodezyjną,

- w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) drzew, krzewów wymagających decyzji na wycinkę Wykonawca we własnym zakresie uzyska stosowna decyzje na wycinkę oraz poniesie wszelkie koszty z wycinką, utylizacją, karczowaniem pni,

- opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

- organizację ruchu drogowego według opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót,

- uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania wraz 
z poniesieniem opłat za jej wydanie i zajęcie pasa drogowego,

- wykonanie inspekcji rurociągów kamerą TV z opracowaniem dokumentacji powykonawczej,

- zapewnienie przejezdności ulic, dojazdów i dojść do posesji w czasie prowadzonych robót,

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,

- organizację terenu budowy,

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projektach budowlanych, projektach technicznych, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.

- W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym i technicznym są rozbieżne z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.

- Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Część 4 Remont lokali komunalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

- Przedmiotem zamówienia w ramach części 4 „Remont lokali komunalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska” będącej częścią projektu „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest remont lokali mieszkalnych gminnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska wg zakresu określonego w złączonych do SWZ przedmiarach robót.

- W ramach przedmiotu zmówienia należy wykonać remont 26 lokali mieszkalnych 
w zakresie:

- Jaworzyna Śląska ul. Kasztanowa 5 lokal nr 2 – wymiana drzwi wejściowych,

- Jaworzyna Śląska ul. 1 Maja 14 a lokal nr 6 – wymiana drzwi wejściowych,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 31 lokal nr 3 – wymiana okien 6 szt.,

- Jaworzyna Śląska ul. 1 Maja 24 lokal nr 2 – wymiana okna 1 szt.,

- Jaworzyna Śląska ul. Świdnicka 32 lokal nr 4 – wymiana okna 1 szt.,

- Jaworzyna Śląska ul. Mickiewicza 3 lokal nr 11 – wymiana sufitu wraz z wymianą oświetlenia,

- Jaworzyna Śląska ul. Mickiewicza 1 lokal nr 4 – wymiana i naprawa podłóg, wymiana instalacji oświetleniowej, wymiana sufitu, malowanie sufitu, tynkowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi i wymiana okna, wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 31 lokal nr 5 – remont z wymianą podłogi,

- Jaworzyna Śląska ul. Jana Pawła II 4D lokal nr 5 – wymiana wewnętrznej instalacji wodnej, wymiana instalacji elektrycznej, wraz z osprzętem, wymiana podłogi, wymiana sufitu, tynkowanie i malowanie ścian,

- Jaworzyna Śląska ul. Kościelna 1 lokal nr 10 – wykonanie wentylacji lokalu poprzez obsadzenie kratek wentylacyjnych, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. Świdnicka 9 lokal nr 2 – wykonanie wentylacji lokalu poprzez obsadzenie kratek wentylacyjnych, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. Pocztowa 2 lokal nr 2 – wykonanie wentylacji lokalu poprzez obsadzenie kratek wentylacyjnych, frezowanie komina, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. 1-go Maja 2 lokal nr 2 – wykonanie wentylacji lokalu poprzez obsadzenie kratek wentylacyjnych, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. Słowackiego 3 lokal nr 2 – wykonanie wentylacji lokalu poprzez obsadzenie kratek wentylacyjnych, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 21 lokal nr 1 – przemurowanie przewodu kominowego, frezowanie przewodu kominowego, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 37 lokal nr 2 – przemurowanie przewodu kominowego, obsadzenie kratek wentylacyjnych, odbiór kominiarski,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 31 lokal nr 10 – wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem, pomiary,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 8 lokal nr 2 – wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem, pomiary,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 21 lokal nr 1 – wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem, pomiary,

- Jaworzyna Śląska ul. Wolności 29 lokal nr 5 – wymiana instalacji wodociągowej wewnętrznej,

- Piotrowice Świdnickie 45A lokal nr 5 – wymiana instalacji elektrycznej wraz 
z osprzętem, pomiary,

- Piotrowice Świdnickie 72-72A – wymiana rynien i rur spustowych,

- Piotrowice Świdnickie 45A lokal nr 5 – wymiana i naprawa podłóg, wymiana instalacji oświetleniowej, wymiana sufitu, malowanie sufitu, tynkowanie, malowanie ścian, wymiana drzwi i wymiana okna, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,

- Piotrowice Świdnickie 17 lokal nr 5 – wymiana sufitu wraz z wymianą oświetlenia,

- Piotrowice Świdnickie 64 – wykonanie ściągów, uzupełnienie ubytków w elewacji, przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, przemurowanie kominów, wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek, wymiana pokrycia dachowego, wymiana łacenia dachu, uzupełnienie obróbek blacharskich,  odbiór kominiarza, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowego tynku na elewacji, wymiana podokienników zewnętrznych,

- Piotrowice Świdnickie 60 – wykonanie ściągów, uzupełnienie ubytków w elewacji, przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, przemurowanie kominów, wymiana pokrycia dachowego, wymiana łacenia dachu, osadzenie okna w połaci dachowej, wykonanie obróbek blacharskich,  odbiór kominiarza, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie nowego tynku na elewacji, wymiana podokienników zewnętrznych; wymiana okien.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- organizację terenu robót,

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,

- zapewnienie kierowników branżowych wg specjalizacji robót budowlanych,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.

- Kody CPV:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45410000-4 Tynkowanie

45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45443000-4 Roboty elewacyjne

45261910-6 Naprawa dachów

45442100-8 Roboty malarskie

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

Część 5 Budowa rekreacyjnej drewnianej wiaty parkowej w Milikowicach

- Przedmiotem zamówienia części 5 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest budowa wiaty parkowej, wolnostojącej, jednokondygnacyjnej, nie podpiwniczonej na terenie działki nr 325 obręb Milikowice w gminie Jaworzyna Śląska w zakresie według załączonej dokumentacji projektowej.

- W ramach przedmiotu zmówienia należy wykonać m.in.:

- Wiatę o następujących parametrach:

- ilość kondygnacji: 1

- wysokość do kalenicy: 4,62 m

- długość: 10 m

- szerokość: 5 m

- kubatura: 181 m3

- kolor drewna: modrzew

- dach: drewniany, dwuspadowy o nachyleniu 30%

- pokrycie dachu: gont bitumiczny w kolorze antracytowym

- elementy drewniane należy zaimpregnować, zabezpieczyć środkami ochrony

- Utwardzenie terenu, pod wiatą, płytami granitowymi o wymiarach 50x50 cm, grubości 
4 cm.

Powyższy zakres objęty jest Decyzją pozwolenia na budowę nr 954/2023 z dnia 28.11.2023 r. oraz Decyzją pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych nr1012/2023 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.08.2023 r.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- obsługę geodezyjną,

- zapewnienie kierownika budowy spełniającego wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

- w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych (nie ujętych w dokumentacji) drzew, krzewów wymagających decyzji na wycinkę Wykonawca we własnym zakresie uzyska stosowna decyzje na wycinkę oraz poniesie wszelkie koszty z wycinką, utylizacją, karczowaniem pni,

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,

- organizację terenu budowy,

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, projekcie technicznym, szczegółowej specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach, które stanowią integralną cześć SWZ.

- W przypadku, gdy dane określone w projekcie budowlanym i technicznym są rozbieżne
 z zapisami przedmiaru robót za obowiązujące należy w pierwszej kolejności przyjąć dane określone w dokumentacji projektowej.

- Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan

34928210-3 Wiaty drewniane

Część 6 Remont boiska wielofunkcyjnego w Pastuchowie

- Przedmiotem zamówienia części 6 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest remont boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pastuchowie  na działce nr 178/1.

- W ramach przedmiotu zmówienia należy wykonać m.in.:

- Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia o wysokości 4 m z siatki polipropylenowej wraz z jego wywozem i utylizacją;

- Prace rozbiórkowe nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z jej wywozem i utylizacją;

- Demontaż istniejącej bramy i furtki wraz z ich wywozem i utylizacją;

- Demontaż istniejących ławek przy boisku wraz z ich wywozem i utylizacją;

- Demontaż istniejącej nawierzchni bieżni wraz z wykonaniem koryta na całej szerokości;

- Demontaż obrzeży betonowych ograniczających bieżnię wraz z demontażem ławy betonowej;

- Wykonanie na boisku nowej nawierzchni poliuretanowej o grubości min. 16 mm na istniejącej płycie betonowej, którą należy oczyścić i zaimpregnować przed ułożeniem nowej nawierzchni poliuretanowej;

- Malowanie linii do gier na boisku (koszykówka, piłka ręczna , siatkówka);

- Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża bieżni z wykonaniem warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny, wykonanie warstwy odsączającej z piasku oraz wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm warstwa górna i 15 cm warstwa dolna;

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na bieżni typu natrysk wraz z malowaniem linii;

- Wykonanie nowego ogrodzenia o wysokości 4 m z siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o wielkości oczka 40 mm x 40 mm i grubości min. drutu 2,8 mm na istniejących słupach o rozstawie 3 m i wysokości 4 m; słupy ogrodzeniowe należy oczyścić z zabrudzeń i pomalować w kolorze zbieżnym z kolorem siatki ogrodzeniowej;

- Dostawa i montaż bramy wjazdowej;

- Dostawa i montaż 2 kpl. furtek  wejściowych;

- Dostawa i montaż ławek parkowych o wyglądzie zbieżnym z tymi zdemontowanymi w ilości 4 szt.;

- Dostawa i montaż tablic o koszykówki  w ilości 4 kpl.;

- Dostawa i montaż obręczy do koszykówki ocynkowanej ogniowo z siatką łańcuszkową z min. 8 uchwytami mocowania siatki;

- Istniejące konstrukcje do gry w koszykówkę do oczyszczenia z zabrudzeń;

- Dostawa i wymiana siatek polipropylenowych w bramkach do gry w piłkę ręczną w ilości 2 kpl.;

Powyższy zakres objęty jest Decyzją pozwolenia na budowę nr 954/2023 z dnia 28.11.2023 r. oraz Decyzją pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych nr1012/2023 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.08.2023 r.

- Ogólne paramenty nawierzchni poliuretanowej typu natrysk – bieżnia:

Bieżnia o szerokości 5m, tory o szerokości 1,22 m w obrzeżach betonowych na ławie z oporem z suchego betonu na podsypce z niezaglinionego piasku średnio lub grubo ziarnistego; nawierzchnia poliuretanowa w natrysku przepuszczalna dla wód opadowych, amortyzująca warstwa zczepna ET gr. 35mm stanowiąca mieszankę SBR i płukanego kruszywa 4-8mm, warstwa pośrednia elastyczna SBR gr. 10 mm, a następnie warstwa użytkowa EPDM gr. 2-3 mm wykonana w formie natrysku w kolorze czerwonym, korona obrzeży zlicowana z płytą bieżni i pokryta warstwą EPDM 2-3 mm podczas wykonywania natrysku bieżni, wyznaczenie 4 torów bieżni poprzez malowanie linii.

- Ogólne paramenty nawierzchni poliuretanowej – boisko:

Boisko o powierzchni ok. 1240 m2 na płycie betonowej, nawierzchnia do zastosowania powinna być przepuszczalna dla wody opadowej, warstwa elastyczna o grubości min. 8 mm oraz warstwa zewnętrzna użytkowa o grubości min. 8 mm; warstwy ułożone na podkładzie elastycznym o grubości min. 30 mm;

Powyższy zakres objęty jest zgłoszeniem zamiaru przystąpienia do robót budowlanych z dnia 30.01.2023 r. (zaświadczenie WB.6743.641.2022.3.MB) oraz uzgodnieniem z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z dnia 09.01.2023 r.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- zapewnienie kierownika robót,

- obsługę geodezyjną,

- pełną obsługę geodezyjną w tym wytyczenie obiektów w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą z pomiarem ilościowym wykonanego zakresu rzeczowego,

- organizację terenu budowy,

- dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- wykonanie niezbędnych badań, sprawdzeń i pomiarów,

- wykonanie operatu kolaudacyjnego w tym dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach dla Zamawiającego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany został w przedmiarze robót, który stanowi integralną cześć SWZ.

- Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Część 7 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w Milikowicach

- Przedmiotem zamówienia części 7 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej 
w Milikowicach.

- W ramach opracowywanego projektu należy uwzględnić budowę nowego budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy ok. 250 m2 - 300 m2 z pomieszczeniami takimi jak: sala świetlicy wiejskiej o powierzchni ok. 125 m2 na ilość osób ok. 100 – 120, pomieszczenie dla koła gospodyń wiejskich z aneksem kuchennym, pomieszczenie na potrzeby świetlicy środowiskowej z aneksem kuchennym, pomieszczenie magazynowe z wejściem od zewnątrz, pomieszczenie magazynowe dla potrzeb świetlicy wiejskiej, pomieszczenie kuchenne dla potrzeb świetlicy wiejskiej, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych oraz osobne pomieszczenie WC oraz pomieszczenia komunikacyjne (korytarz).  W ramach projektu należy uwzględnić również zagospodarowanie terenu wokół budynku, przyłącze wody, zbiornik na nieczystości ciekłe, przyłącze – zasilanie budynku w energię eklektyczną oraz odprowadzenie 
i zagospodarowanie wód opadowych z budynku i terenu utwardzonego. Projektowany budynek wyposażyć w pełną instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną oraz instalację fotowoltaiczną na własne potrzeby użytkowe budynku. Wykonawca w ramach zamówienia przeanalizuje i zaprojektuje oszczędne i ekonomiczne ogrzewanie budynku.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych,

- opracowanie koncepcji budowy budynku świetlicy wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,

- opracowanie odrębnych projektów budowlanych z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej (architektoniczno-budowlany, sanitarny, elektryczny) w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,

- pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

- zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej,

- wykonanie kosztorysu w ilości 1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- zapewnienie projektantów w każdej branży (architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej),

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,

- wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim.

- Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Część 8 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu 
z drogi wojewódzkiej w Nowym Jaworowie

- Przedmiotem zamówienia części 8 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 382 działka ewidencyjna 170 na działkę gminną nr 168 obręb Nowy Jaworów wraz z budową drogi dojazdowej na działce nr 168.

- W ramach opracowywanego projektu należy uwzględnić budowę nowego zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w Nowym Jaworowie z kostki brukowej oraz budowę drogi dojazdowej na działce 168 o nawierzchni z kostki brukowej.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych,

- opracowanie odrębnych projektów budowlanych z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w ilości 4 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,

- uzgodnienie projektu z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 382 i pozyskanie od zarządcy niezbędnych decyzji w zakresie lokalizacji zjazdu,

- zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na budowę w formie decyzji administracyjnej,

- wykonanie kosztorysu oraz przedmiaru robót w ilości 1 egzemplarz w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- zapewnienie projektantów w branży drogowej,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,

- wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim.

- Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Część 9 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

- Przedmiotem zamówienia części 9 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dwóch budynków gminnych zamieszkania wielorodzinnego:

- budynek komunalny Witków 47B dz. nr 91/10 powierzchnia zabudowy 190 m2, rok budowy ok. 1920,

- budynek komunalny Nowy Jaworów 13 dz. nr 92/4 powierzchnia zabudowy 175 m2, rok budowy 1905.

- W ramach opracowywanych projektów należy uwzględnić prace termomodernizacyjne budynków z uwzględnieniem najbardziej optymalnego, ekonomicznego rozwiązania likwidacji strat ciepła i poprawy użytkowania obiektów pod względem oszczędności w zakresie poboru mediów zużytych w trakcie użytkowania budynków. Projekt powinien uwzględniać również prace naprawcze po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych, nie będących strikte termomodernizacją, jak odtworzenie tynków z malowaniem całych powierzchni ścian, odtworzenie posadzek i wykończeni posadzek na całych powierzchniach itp.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych odrębnie dla każdej lokalizacji,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia z Zamawiającym,

- dokumentacja w zakresie budynku Nowy Jaworów 13 powinna zawierać wszystkie niezbędne prace naprawcze zgodnie z decyzją nr 111/2023 PINB w Świdnicy z dnia 02.08.2023 r.,

- dokumentacja powinna zawierać prace budowlane nie stanowiące prac termomodernizacyjnych i nie przekraczających 15% wartości robót termomodernizacyjnych; zakres należy uzgodnić z Zamawiającym,

- opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, projekty powinny być spójne z zakresem wynikającym z posiadanych przez Zamawiającego audytów energetycznych;

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,

- zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,

- wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- zapewnienie projektantów w każdej branży,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,

- wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i przepisami powiązanymi,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim.

- Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Część 10 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku zaplecza sportowego na terenie stadionu w Jaworzynie Śląskiej

- Przedmiotem zamówienia części 10 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku zaplecza sportowego na stadionie w Jaworzynie Śląskiej o powierzchni zabudowy 787 m2 na działce nr 59 obręb Jaworzyna Śląska.

- W ramach opracowywanego projektu należy uwzględnić prace termomodernizacyjne budynku z uwzględnieniem najbardziej optymalnego, ekonomicznego rozwiązania likwidacji strat ciepła i poprawy użytkowania obiektów pod względem oszczędności w zakresie poboru mediów zużytych w trakcie użytkowania budynku. Projekt powinien uwzględniać również prace naprawcze po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych, nie będących strikte termomodernizacją, jak odtworzenie tynków z malowaniem całych powierzchni ścian, odtworzenie posadzek i wykończeni posadzek na całych powierzchniach itp.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia z Zamawiającym,

- dokumentacja powinna zawierać prace budowlane nie stanowiące prac termomodernizacyjnych i nie przekraczających 15% wartości robót termomodernizacyjnych; zakres należy uzgodnić z Zamawiającym,

- opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, projekty powinny być spójne z zakresem wynikającym z posiadanych przez Zamawiającego audytów energetycznych;

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,

- zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,

- wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- zapewnienie projektantów w każdej branży,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,

- wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i przepisami powiązanymi

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim.

- Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Część 11 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej

- Przedmiotem zamówienia części 11 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza 10 w Jaworzynie Śląskiej o powierzchni zabudowy 296 m2 na działce nr 121/2 obręb Jaworzyna Śląska.

- W ramach opracowywanego projektu należy uwzględnić prace termomodernizacyjne budynku z uwzględnieniem najbardziej optymalnego, ekonomicznego rozwiązania likwidacji strat ciepła i poprawy użytkowania obiektów pod względem oszczędności w zakresie poboru mediów zużytych w trakcie użytkowania budynku. Projekt powinien uwzględniać również prace naprawcze po przeprowadzonych robotach termomodernizacyjnych, nie będących strikte termomodernizacją, jak odtworzenie tynków z malowaniem całych powierzchni ścian, odtworzenie posadzek i wykończeni posadzek na całych powierzchniach itp.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych,

- wizja w terenie,

- uzgodnienia z Zamawiającym,

- opracowanie audytu energetycznego z wariantami prac termomodernizacyjnych, na podstawie których zostanie opracowana dokumentacja projektowa optymalizująca zużycie strat ciepła i mediów,

- dokumentacja powinna zawierać prace budowlane nie stanowiące prac termomodernizacyjnych i nie przekraczających 15% wartości robót termomodernizacyjnych; zakres należy uzgodnić z Zamawiającym,

- opracowanie projektu budowlanego z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany, projekt techniczny w każdej branży budowlanej w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej, projekty powinny być spójne z zakresem wynikającym z posiadanych przez Zamawiającego audytów energetycznych;

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,

- zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,

- wykonanie kosztorysu w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- wykonanie przedmiaru robót w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- zapewnienie projektantów w każdej branży,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów branżowych,

- wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i przepisami powiązanymi,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim.

- Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Część 12 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oraz przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Pasieczna - Czechy

- Przedmiotem zamówienia części 12 będącej częścią projektu „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska” jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie wsi Pasieczna – Czechy na działkach nr 124, skrzyżowanie działek 124 i 123, 105, 101 (skrzyżowanie) obręb Pasieczna oraz 376, 380 oraz 34/1 obręb Czechy. Droga gminna obejmującą działkę 380 posiada status drogi publicznej. W ramach zamówienia na działce nr 34/1 należy wydzielić działkę pod drogę łącząc drogę gminną na działce  nr 376 z drogą gminną na działce 380 obręb Czechy. Wykonawca w ramach zamówienia opracuje projekt wydzielenia działki i pozyska stosowne zatwierdzenia podziału. Koszty podziału poniesie Wykonawca, a Zamawiający poniesie koszty wykupu nieruchomości pod pas drogowy. Jeżeli będzie możliwość formalno-prawna to Zamawiający dopuszcza wykonanie zakresu budowy drogi na podstawie pozyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- W ramach opracowywania projektu należy uwzględnić budowę i przebudowę dróg w pełnej konstrukcji drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową istniejących  zjazdów oraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową dz. nr 379 obręb Czechy (nr drogi 2931D). Docelowo droga transportu rolnego powinna mieć szerokość 3,5 m z uwzględnieniem tzw. mijanek na całej długości. Całkowita szacunkowa długość dróg do przebudowy to ok. 1400 m oraz do budowy ok. 100 m. W ramach prac projektowych Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania odwodnienia pasa drogowego np. poprzez istniejące rowy bądź budowę rowów chłonnych. Zamawiający informuje, że obręb Czechy nie jest pokryty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wieś Pasieczna posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w działkach 124 obręb Pasieczna i 110 obręb Czechy istnieje infrastruktura obca w postaci sieci energetycznej oraz teletechnicznej. W przypadku kolizji z zakresem przedmiotu zamówienia Wykonawca w ramach zamówienia opracuje projekt usunięcia kolizji.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zapisach dotyczących materiałów i urządzeń nie może zawierać znaków towarowych, nazw producentów, patentów lub pochodzenia. Materiały i urządzenia powinny zostać opisane w sposób naturalny, za pomocą cech technicznych i jakościowych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie map do celów projektowych,

- opracowanie koncepcji sposobu budowy i przebudowy dróg wraz z zestawieniem szczegółowym proponowanych materiałów, zakresu będącego przedmiotem zamówienia, koncepcja i zestawienie materiałowe musi być zatwierdzona przez Zamawiającego,

- opracowanie projektów budowlanych z podziałem na części tj. projekt zagospodarowania terenu, projekt techniczny w ilości po 4 egz. każdy w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,

- wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w ilości 2 egzemplarze dla każdej lokalizacji odrębnie w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- Uzyskanie opinii/decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w celu uzgodnienia projektowanych robót, o ile taka konieczność wystąpi,

- uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o ile taka konieczność wystąpi,

- zgłoszenia robót bądź uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w formie decyzji administracyjnej,

- wykonanie kosztorysu i przedmiaru w ilości 2 egzemplarze w formie papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu na projektowanych drogach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto.:

- zapewnienie projektantów,

- pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych przez wszystkich projektantów,

- wszelkie opinie, uzgodnienia, decyzje wymagane prawem budowanym i ustawą o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

i inne, niezbędne do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja projektowa musi spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy związane i obowiązujące normy.

- Dokumentację należy opracować w języku polskim.

- Kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu realizacji inwestycji, nie później niż 3 dni robocze przed podpisaniem umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostarczenia Zamawiającemu Harmonogramu szczegółowego realizacji inwestycji, zwanego dalej „Harmonogramem” nie później niż 3 dni robocze przed podpisaniem umowy, jak również jego aktualizacji na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych, od dnia otrzymania takiego żądania. Jeżeli przedstawiony Harmonogram lub jego aktualizacja nie będą odpowiadały Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiającego. Jeżeli w ocenie Wykonawcy wskazania Zamawiającego będą nieprawidłowe, powinien o tym powiadomić Zamawiającego 
w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania wskazań, z podaniem uzasadnienia prezentowanego stanowiska.

- WIZJA LOKALNA

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone przez Wykonawcę odbyciem wizji lokalnej.

- PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami, niezbędnymi do realizacji robót budowlanych Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin wykonania zamówienia:

Część 1: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 2: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 3: 60 dni od dnia podpisania umowy

Część 4: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 5: do 15.09.2024 r.

Część 6: do 15.10.2024 r.

Część 7: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 8: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 9: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 10: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 11: 385 dni od dnia podpisania umowy

Część 12: 385 dni od dnia podpisania umowy

- Za termin wykonania zamówienia uznaje się podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik od nr 5.1 do 5.12 do SWZ.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) - dotyczy Wykonawców składających ofertę na część 1 i 4,

- 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) - dotyczy wykonawców składających ofertę na część 3,

- 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) - dotyczy wykonawców składających ofertę na część 5,

- 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) - dotyczy wykonawców składających ofertę na część 6;

Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w ramach części 2.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 1;

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334); – dotyczy cz. 2, 4 i 6;

- dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334); ponadto, osoba posiadająca ww. uprawnienia budowlane wykaże, że spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj., że przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – dotyczy cz. 5;

- dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 4;

- dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 3 i 4;

- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 8 i 12;

- dysponuje przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 7, 9, 10 i 11;

- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 7, 9, 10, 11;

- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334) – dotyczy cz. 7, 9, 10, 11;

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

- jedną robotę budowlaną o wartości minimum  400 000 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej (dotyczy cz. 1);

- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegającą na budowie lub przebudowie nawierzchni 
z kostki betonowej (dotyczy cz. 2)

- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) polegającą na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej (dotyczy cz. 3)

- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 150 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegającą na remoncie obiektów kubaturowych (dotyczy cz. 4)

- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegającą na budowie wiaty drewnianej (dotyczy cz. 5)

- jedną robotę budowlaną o wartości minimum 100 000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) polegającą na przebudowie lub remoncie boiska sportowego (dotyczy cz. 6)

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie wykonał minimum:

- jedno zadanie polegające na wykonaniu jednej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku kubaturowego o powierzchni zabudowy min. 150 m2 – dotyczy cz. 9, 10, 11

- jedno zadanie polegające na wykonaniu jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej o długości min. 1000 m – dotyczy cz. 12

- jedno zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy obiektu kubaturowego powierzchni zabudowy min. 200 m2 – dotyczy 
cz. 7

Zamawiający nie wymaga doświadczenia w ramach części 8.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

- w art. 109 ust 1 pkt 1,4 tj.

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

- Z postępowania wyklucza się:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U z 15.04.2022 r., poz. 835);

- Wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U z 15.04.2022 r., poz.835);

- Wykonawcę którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 15.04.2022 r., poz. 835).

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SWZ);

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 4 do SWZ);

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 3 do SWZ);

- oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SWZ);

- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi (Załącznik nr 6 do SWZ);

- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia;

- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

5.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o którym mowa 
w ust. 4 pkt 2, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w  ust. 4 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 6 stosuje się.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

    - może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

    - podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

9.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10.	W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń 
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają 
w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

- POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

      - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz powinno potwierdzać:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

Wzór zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

      - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem podmiotowych środków dowodowych określonych 
w Rozdziale X SWZ.

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe które służą potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby, 
o których mowa w Rozdziale X ust. 4 pkt 2, 3, 4, 10.

- INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - Załącznik nr 10 do SWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

  - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

  - Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę, dostępną pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/jaworzyna

postępowanie ID 947096

  - Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:

- korzystanie z platformazakupowa.pl jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

- Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

- W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików opracowanej przez platformę zakupową OPEN NEXUS, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 75 MB każda – link do instrukcji:

https://docs.google.com/document/d/1kdC7je8RNO5FSk_N0NY7nv1Xj1WYJza-CmXvYH8evhk/edit.

- W celu założenia bezpłatnego Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

- W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.

- Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego postępowaniem.

- Wypełnienie formularza i kliknięcie "ZŁÓŻ OFERTĘ" w Postępowaniu oznacza, że:

- dane w ofercie, do momentu zakończenia zbierania ofert w postępowaniu należą do Użytkownika, który może wycofać się ze składanej oferty poprzez jej anulowanie oraz ma prawo do składania poprawionej oferty,

- po upływie terminu zbierania ofert dane w ofercie należą do Zamawiającego.

- Po wypełnieniu Formularzu składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, podpis elektroniczny Wykonawca złoży bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy p.z.p.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie wyjaśnień w zakresie złożonej oferty i śledzenia komunikatów prywatnych oraz publicznych w postępowaniu. Poprzez opcję Wyślij wiadomość możliwe jest dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

- Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl oraz wymagania techniczne i organizacyjne dostępne są pod linkiem : https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/ oraz po zalogowaniu się na platformie zakupowej Open Nexus.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w zakresie proceduralnym: Bożena Skrzypek, tel. (74) 848-91-65

- w zakresie merytorycznym: Katarzyna Grzelik, tel. (74) 848-92-32

  - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

  - Wykonawca może zwrócić się przy użyciu platformy zakupowej („wyślij wiadomość”) do Zamawiającego wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

  - Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

  - Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

  - Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 8, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 8, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 9, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 
I DOKUMENTÓW

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

- Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- wypełniony Formularz cenowy zawarty w Formularzu ofertowym – dotyczy cz. 2

- oświadczenie z art. 125 ust. 1 – Załącznik nr 2 do SWZ,

- zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (jeżeli dotyczy) - Załącznik nr 9 do SWZ,

- oświadczenie o podziale obowiązków z art. 117 ust.4 (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 10 do SWZ,

- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

- dowód wniesienia wadium.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Oferta składana za pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS, w sposób automatyczny zostaje zaszyfrowana. Pliki Oferty wraz z załącznikami załączone przez Wykonawcę na platformie zakupowej stają się dokumentami zaszyfrowanymi.

- Jeżeli Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: www.platformazakupowa.pl

- Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

- Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności 
z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., 1610 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 w sposób następujący:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. z 2023 poz. 168) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. W tak rozumianej cenie, uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

- Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (Dz. U. z 2024 r., poz. 361), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 
o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

      - Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: Część 1 – 8 000 zł
Część 2 – 5 000 zł
Część 3 – 4 000 zł 
Część 4 – 9 000 zł
Część 5 – 1 500 zł
Część 6 – 8 000 zł 
Część 7 - 12 – nie dotyczy

      - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

      - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.).

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto PKOBP S.A. Numer konta : 81 1020 5226 0000 6102 0727 7645 w tytule przelewu podając: „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” Wadium na część….

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:

- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.

- z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

- powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

- termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

- w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

- beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jaworzyna Śląska

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

- Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://platformazakupowa.pl/ do dnia 
12.07.2024 r. do godziny 08:00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2024 r. o godzinie 08:15

- Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)	cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

W przypadku ofert składanych na części od 1 do 6

- Cena (C) – waga kryterium 60%

- Gwarancja (G) – waga kryterium 40%

- Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Gwarancja (G) – waga 40%

- Punkty za kryterium gwarancja zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie oświadczenia dotyczącego okresu udzielonej gwarancji zawartego w formularzu oferty. Komisja dokona oceny poszczególnych ofert w kryterium gwarancja stosując poniższy wzór:

długość gwarancji w ofercie badanej

Ocena punktowa =  --------------------------------------------------   x     40 pkt

maksymalna długość gwarancji (60 m-cy)

- Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji 
(w miesiącach). Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (na wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wykonawca musi zadeklarować minimalny termin gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu wystawienia protokołu ostatecznego odbioru. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 60 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy nie otrzyma więcej niż 40 punktów. W przypadku wskazania terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy lub w przypadku nie wskazania żadnego terminu gwarancji oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 jako niezgodna z warunkami zamówienia.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku ofert składanych na część 7

- Cena (C) – waga kryterium 60%

- Doświadczenie  personelu (D) – waga kryterium 40%

- Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Doświadczenie personelu (D) – waga 40%

1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budowy obiektu kubaturowego przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

W przypadku ofert składanych na część 8 i 12

- Cena (C) – waga kryterium 60%

- Doświadczenie  personelu (D) – waga kryterium 40%

- Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Doświadczenie personelu (D) – waga 40%

1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowy lub przebudowy drogi przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

W przypadku ofert składanych na części od 9 do 11

- Cena (C) – waga kryterium 60%

- Doświadczenie  personelu (D) – waga kryterium 40%

- Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------   x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

- Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

- Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Doświadczenie personelu (D) – waga 40%

1.1.Punkty za kryterium doświadczenie personelu zostaną przyznane Wykonawcy na podstawie doświadczenia osoby wskazanej w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma 10 punktów za każdą wykazaną usługę polegającą na wykonaniu projektu budowlanego budowy, przebudowy lub remontu budynku przez wskazaną w formularzu ofertowym osobę. Maksymalna liczba punktów w powyższym kryterium wynosi 40 pkt za wskazanie 4 projektów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725)  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334); Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnego doświadczenia wskazanej w formularzu ofertowym osoby otrzyma 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże żadnej osoby w formularzu ofertowym otrzyma 0 pkt.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 	w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie	podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXI SWZ – dotyczy cz. 1-6

- dostarczenia kosztorysu ofertowego – dotyczy cz. 1-6

- dostarczenia kopii uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – dotyczy cz. 1-12

- dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wskazana w formularzu ofertowym osoba spełnia warunki określone w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit c. – dotyczy cz. 5

- dostarczenia odpowiednich świadectw, certyfikatów, itp. zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku nr 11 – dotyczy cz. 2 (dostawa sprzętu i wyposażenia)

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wzór umowy stanowi Załącznik od nr 5.1 do 5.12 do SWZ.

- Dopuszczalne zmiany umowy określa Załącznik od nr 5.1 do 5.12 do SWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości:

- 5% ceny całkowitej podanej w ofercie – dotyczy cz. 1, 2 i 6

- 2% ceny całkowitej podanej w ofercie – dotyczy cz. 3, 4 i 5

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz. 462 ze zm.).

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.

- Kwota, zabezpieczenia jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed zawarciem umowy, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego bądź w przypadku wnoszenia go w innej formie niż pieniężna, stosowny dokument gwarancyjny (poręczenie) winien być złożony – przed zawarciem umowy:

lub

- w przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie elektronicznej stosowny dokument powinien wpłynąć (przed terminem podpisania umowy) na stronę internetową postępowania.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

- Dokument gwarancji lub poręczenia przedstawiony przez Wykonawcę musi być: bezwarunkowy, nieodwołalny, płatny na 1-sze żądanie. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem do zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

- Zamawiający przypomina, że treść dokumentu gwarancyjnego powinna być przed jego wystawieniem zaakceptowana przez Zamawiającego (projekt dokumentu – draft gwarancji – Wykonawca zobowiązany jest przesłać przy użyciu komunikacji elektronicznej (e-mail) celem akceptacji przez Zamawiającego).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, złożone w formie innej niż 
w pieniądzu, powinno mieć termin ważności dłuższy o 30 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnego przedłużenia jego ważności. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi wynikać, że Gwarant zobowiązuje się do zapłaty wymagalnych kar umownych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

- INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

      - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik od nr 5.1 do 5.12 do SWZ.

      - Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik od nr 5.1 do 5.12 do SWZ.

      - Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI

- Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p.

- W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku    Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:

- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,

- których oferty zostały odrzucone,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.

- Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.

- Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi Wykonawcami, Zamawiający informuje o tym fakcie uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.

- Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:

- nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

- sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

- Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.

- Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.

- Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

XXV.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.

Załącznik nr 11 – Opis przedmiotu zamówienia (część 2 – dostawa sprzętu i  wyposażenia)

Załącznik nr 12 – Projekty budowlane i pozostała dokumentacja

Załącznik nr 1

OFERTA

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, za kwotę:

Na część I

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część II

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

W tym:

za roboty budowlane     ……………………… zł brutto

za dostawę sprzętu i wyposażenia   ……………………… zł brutto

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Formularz cenowy

| l.p. | Nazwa sprzętu | Producent | Model i/lub symbol i/lub inne oznaczenia identyfikujące produkt | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (w PLN) | Stawka VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (w PLN) | Całkowita wartość brutto (w PLN) pozycja 4x7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ubranie specjalne 2-częściowe |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 2 | Ubranie specjalne 3-częściowe |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Hełm strażacki |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 4 | Aparat do ochrony dróg oddechowych |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Maska ochronna |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Butla kompozytowa |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Hydrauliczny zestaw do przecinania pedałów |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Kamera termowizyjna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Przenośny zbiornik na wodę |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Tor przeszkód |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Łódź ratownicza z przyczepą |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw narzędzi hydraulicznych |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Nożyce hydrauliczne |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Agregat hydrauliczny |  |  | 1 |  |  |  |  |

Wykonawca musi zaoferować sprzęt i wyposażenie spełniające w stopniu minimalnym wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 11 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Na część III

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część IV

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część V

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część VI

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Udzielamy ………. miesięcy gwarancji.

Na część VII

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie: nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Na część VIII

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie: nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Na część IX

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie: nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Na część X

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie: nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Na część XI

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie: nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Na część XII

............................................................................... zł brutto

słownie złotych: ................................................................................................................ …………………………………………………………………………………… brutto

Cena zawiera podatek …………% VAT, w kwocie .............................................zł.

Celem uzyskania punktów w kryterium doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia wskazujemy osobę z uprawnieniami posiadającą następuje doświadczenie

| Lp. | Imię nazwisko | Rodzaj uprawnień | Doświadczenie: nazwa zadania, termin realizacji, pełniona funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ………….. | …………… | 1. 2. 3. 4. |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu pn. „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 
z 2024 r., poz. 507).

Oświadczam, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) MIKRO / MAŁYM / ŚREDNIM / DUŻYM* przedsiębiorcą.

średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

mikroprzedsiębiorstwo - mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które:

- zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

- jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

  - Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SWZ

  - akceptujemy warunki płatności;

  - zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

  - uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - akceptujemy warunki  umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

  - Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- Nazwy i adresy Podwykonawców……………

- W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- ……………………………………………..

Nazwa i adres WYKONAWCY :

..........................................................................................................................................

NIP .......................................................

REGON ................................................

Województwo .......................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

...........................................................................................................................

numer telefonu: (**)

e-mail    ................................................................................................

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _	r.                          ...............................................

Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust.2
i polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
w następującym zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108       ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.       ………………………

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do SWZ

Wykaz osób

| Lp. | Nazwisko i imię | Funkcja w realizacji zamówienia | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych/ Rodzaj uprawnień Nr uprawnień | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie posiadają wymagane uprawniania budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia na warunkach określonych w umowie oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykaz robót budowlanych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 6 do SWZ

Wykaz usług

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami i prawidłowo ukończone (referencje itp.)

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska  oświadczamy, co następuje:

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.)*

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.)* co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

.............................................................

podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” prowadzonym przez Gminę Jaworzyna Śląska oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p. są aktualne.

………………………………….

Data podpis

Załącznik nr 9 do SWZ

|  | ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych” |

W imieniu:

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: ………………………………………………………………………………….

(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)

do dyspozycji Wykonawcy:  …………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą „Budowa / remont dróg gminnych, sieci wod.-kan., remont mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowych, zagospodarowanie terenów miejskich i rekreacyjnych”

Równocześnie oświadczam:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: …………………………………………………………….

- sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: …………………………………….

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………………………….

- będę realizował n/w roboty budowlane/prace projektowe, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca: ………………………………………………………..

..........................,dnia…………

.………………………….……

podpis osób/y upoważnionych/ej  do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE O PODZIALE OBOWIĄZKÓW 
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p., jako Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) w składzie:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- | --- |

oświadczam(-y), że przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gruntowych wraz z oświetleniem oraz budowa/remont terenów/obiektów sportowo-rekreacyjnych na obszarach wiejskich w Gminie Jaworzyna Śląska”, wyszczególniony  poniżej zakres przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowany przez wskazanych Wykonawców:

  - Wykonawca……………………….….(wskazać nazwę, adres i NIP wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące roboty budowlane/dostawy/usługi* (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - ………………………………………….………………..

    - …………………………………………………………...

  - Wykonawca…………………………….(wskazać nazwę, adres i NIP wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, składający ofertę) wykona następujące roboty budowlane/dostawy/usługi* (wskazać zakres) w ramach realizacji zamówienia:

    - …………………………………………………….……..

    - …………………………………………………………...

- * niepotrzebne skreślić

................................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ 																	..................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki