URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl    www.um.swidnica.pl

Świdnica, 02 kwietnia 2024 r.

WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania nr P-38/IV/24  o udzielenie zamówienia publicznego   pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Świdnicy w 2024 r.”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)  informujemy, że w toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy poszczególne etapy robót wykonywane będą na zasadzie zleceń, czy będzie przekazany cały zakres na dany etap?

Jeśli będą zlecenia, proszę o podanie orientacyjnej ilości metrów na danym zleceniu, oraz orientacyjnego terminu wykonania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przed rozpoczęciem każdego z dwóch etapów malowania zostaną przekazane wytyczne odnośnie zakresu i priorytetu wykonywanych prac. Zostaną wytypowane ulice wraz z rodzajem oznakowania poziomego, które powinno być odnowione w pierwszej kolejności. Dodatkowo będą wskazane lokalizacje, w których zlecimy wymalowanie nowego oznakowania poziomego według zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. Rozmiar prac w etapie I oraz II będziemy starać się utrzymać w proporcji 70:30 w oparciu o kalkulacje kosztów prowadzone na bieżąco podczas każdego z etapów.

Dyrektor Wydziału

Maciej Gleba

Otrzymują:

- WPI,

- a/a.